# Acta de Sprint Planning — Sprint 1

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 1 | Fecha | 10-08-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint

Auditar y corregir la base heredada (credenciales e índices) y habilitar el registro y acceso de usuarios.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Formulario de registro de cliente con validación de RUT y edad | 5 pts | Maximiliano |
| HU-02 | Formulario de registro de profesional con región, comuna y rubro | 5 pts | Maximiliano |
| HU-03 | Pantalla de login con redirección por rol y rutas protegidas | 3 pts | Maximiliano |
| HU-04 | Flujo de recuperación de contraseña por correo | 2 pts | Maximiliano |
| HU-79 | Migrar el token de Mercado Pago a variables de entorno | 3 pts | Salomón |
| HU-81 | Definir índices compuestos en firestore.indexes.json | 3 pts | Salomón |
| HU-96 | Auditar la base heredada y documentar hallazgos | 5 pts | Salomón |
|  | Total: 7 historias | 26 pts |  |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | 45 |
| Salomón Abdo | Developer | 33 |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | 16 |
| Total del equipo |  | 94 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias ni feriados nacionales laborables durante el sprint. |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Deuda técnica de la base heredada mayor a la prevista (credenciales en el código, reglas inválidas, lógica duplicada). | Priorizar la auditoría antes de construir funcionalidades nuevas y documentar cada hallazgo. |
| Índices de Firestore incompletos que podrían romper consultas en un despliegue nuevo. | Definir los índices de cada consulta con múltiples filtros desde el inicio. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 7 historias (26 puntos) y 94 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Abordar primero la auditoría y la corrección de credenciales antes del resto de las historias. |
| 3 | Incorporar la actividad "Auditoría y corrección de la base heredada" al plan de trabajo. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 2

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 2 | Fecha | 24-08-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint

Construir el flujo de solicitud del cliente, el catálogo único de rubros, los paneles y la administración básica.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Validación de contraseña e indicador de fortaleza | 2 pts | Maximiliano |
| HU-08 | Edición de perfil del cliente y carga de foto | 3 pts | Maximiliano |
| HU-09 | Edición de perfil del profesional (especialidad y contacto) | 3 pts | Maximiliano |
| HU-12 | Dashboard del cliente con resumen por estado | 3 pts | Maximiliano |
| HU-13 | Dashboard del profesional con saldo y accesos directos | 3 pts | Maximiliano |
| HU-14 | Formulario Solicitar de 5 pasos con validación por paso | 8 pts | Maximiliano |
| HU-15 | Carga y compresión de hasta 3 fotos en el navegador | 3 pts | Maximiliano |
| HU-16 | Autocompletado de direcciones y alternativa manual | 5 pts | Maximiliano |
| HU-18 | Declaración de veracidad y aceptación de términos | 1 pts | Maximiliano |
| HU-19 | Listado Mis Solicitudes agrupado por estado en tiempo real | 5 pts | Maximiliano |
| HU-68 | Ruta de Admin protegida por rol | 2 pts | Salomón |
| HU-69 | Gestión de profesionales (suspender y reactivar) | 5 pts | Salomón |
| HU-70 | Gestión de clientes y reinicio de strikes | 3 pts | Salomón |
| HU-72 | Moderación y eliminación de solicitudes | 3 pts | Salomón |
| HU-75 | Maquetar el Home con propuesta de valor y categorías | 3 pts | Maximiliano |
| HU-77 | Unificar el catálogo de 38 rubros en categories.js | 5 pts | Maximiliano |
| HU-78 | Filtros por categoría y rubro en Home, Solicitar y trabajos | 3 pts | Maximiliano |
| HU-97 | Documentar arquitectura, modelo de datos y pagos/verificación | 5 pts | Salomón |
|  | Total: 18 historias | 65 pts |  |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | 141 |
| Salomón Abdo | Developer | 54 |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | 45 |
| Total del equipo |  | 240 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias ni feriados nacionales laborables durante el sprint. |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Catálogo de rubros duplicado y desincronizado entre registro y solicitudes. | Centralizar el catálogo en un único archivo usado por todas las pantallas. |
| Dependencia de Google Places para el autocompletado de direcciones. | Mantener el ingreso manual de dirección como alternativa. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 18 historias (65 puntos) y 240 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Usar el catálogo único como fuente para registro, búsqueda y solicitudes. |
| 3 | Aplicar criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces a las historias del flujo de solicitud. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 3

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 3 | Fecha | 07-09-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint

Habilitar postulación, cotización, chat, PIN de seguridad y el modelo de verificación municipal.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Asignar créditos de bienvenida y bono por correo verificado | 3 pts | Salomón |
| HU-10 | Perfil público con calificaciones y sellos | 5 pts | Maximiliano |
| HU-11 | Vista del perfil y reputación del cliente para el profesional | 2 pts | Maximiliano |
| HU-20 | Aceptación de propuesta y asignación del trabajo | 5 pts | Maximiliano |
| HU-21 | Cancelación de solicitud según estado | 3 pts | Maximiliano |
| HU-22 | Listado de trabajos filtrado por rubro y categoría | 5 pts | Maximiliano |
| HU-23 | Orden por urgencia y cálculo de distancia | 3 pts | Maximiliano |
| HU-24 | Modal de cotización con mano de obra, materiales y detalle | 5 pts | Maximiliano |
| HU-28 | Generar PIN de 4 dígitos y mostrarlo solo al cliente | 3 pts | Salomón |
| HU-29 | Botón "Voy en camino" con mensaje de sistema | 2 pts | Maximiliano |
| HU-30 | Modal de ingreso de PIN con control de intentos | 5 pts | Salomón |
| HU-31 | Finalización del trabajo y cuenta regresiva de 48 horas | 5 pts | Maximiliano |
| HU-35 | Chat en tiempo real con Firestore | 8 pts | Maximiliano |
| HU-36 | Indicador de escritura en el chat | 2 pts | Maximiliano |
| HU-37 | Envío de imágenes con compresión en el chat | 3 pts | Maximiliano |
| HU-38 | Tarjeta de propuesta económica dentro del chat | 3 pts | Maximiliano |
| HU-57 | Definir el modelo municipalVerification en users | 5 pts | Salomón |
| HU-58 | Función getVerificationLevel y niveles de verificación | 3 pts | Maximiliano |
| HU-98 | Redactar el informe de innovación | 3 pts | Sebastián |
|  | Total: 19 historias | 73 pts |  |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | 162 |
| Salomón Abdo | Developer | 48 |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | 63 |
| Total del equipo |  | 273 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias del equipo; feriado no trabajado: 18-09-2026 (Independencia Nacional). |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Complejidad del chat en tiempo real y del manejo de estados de la solicitud. | Definir los estados en un solo lugar y probarlos en cada transición. |
| Falta de un convenio real con una municipalidad para la verificación institucional. | Acotar el alcance al modelo de datos y a la experiencia de usuario, operado desde Admin. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 19 historias (73 puntos) y 273 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Generar el PIN en el cliente mediante la función de business.js, con intentos limitados. |
| 3 | Documentar el modelo de convenio con la OMIL como entregable paralelo. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 4

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 4 | Fecha | 21-09-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint

Implementar créditos, reputación y strikes, notificaciones, reglas de seguridad y lógica de negocio testeable.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | Selector de urgencia Flash en el paso de confirmación | 5 pts | Salomón |
| HU-25 | Transacción atómica de postulación y descuento de créditos | 5 pts | Salomón |
| HU-26 | Mostrar costo en créditos (4 normal, 6 urgente) antes de postular | 2 pts | Salomón |
| HU-27 | Bloqueo de postulación por cuenta suspendida o saldo insuficiente | 2 pts | Salomón |
| HU-32 | Pantalla Historial con trabajos realizados | 3 pts | Maximiliano |
| HU-39 | Centro de notificaciones con marcado de lectura por lotes | 3 pts | Maximiliano |
| HU-40 | Generar notificaciones por eventos de propuesta y strike | 3 pts | Salomón |
| HU-41 | Pantalla Billetera con saldo, resumen y filtros | 5 pts | Maximiliano |
| HU-42 | Registro de transacciones (uso, compra y bono) | 3 pts | Salomón |
| HU-48 | Modal de calificación con estrellas y etiquetas | 5 pts | Maximiliano |
| HU-49 | Cálculo y visualización del promedio desde 3 reseñas | 2 pts | Maximiliano |
| HU-50 | Modal de reporte del cliente con motivos y pesos | 8 pts | Salomón |
| HU-51 | Modal de reporte del profesional | 3 pts | Salomón |
| HU-52 | Regla de ponderación y reincidencia de reportes | 5 pts | Salomón |
| HU-53 | Bloqueo automático al llegar a STRIKE_LIMIT | 5 pts | Salomón |
| HU-59 | Sub-sellos OMIL/BNE, título y situación migratoria en el perfil | 5 pts | Maximiliano |
| HU-60 | Modal de consulta municipal y otorgamiento de sello en Admin | 5 pts | Salomón |
| HU-61 | Redactar el documento del modelo de convenio con la OMIL | 5 pts | Sebastián |
| HU-71 | Baneo por RUT desde Admin | 3 pts | Salomón |
| HU-80 | Reglas de Firestore con denegación por defecto y por colección | 5 pts | Salomón |
| HU-87 | Extraer reglas críticas a src/lib/business.js | 5 pts | Sebastián |
| HU-88 | Escribir 25 pruebas unitarias con Vitest | 5 pts | Sebastián |
|  | Total: 22 historias | 92 pts |  |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | 69 |
| Salomón Abdo | Developer | 162 |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | 117 |
| Total del equipo |  | 348 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias ni feriados nacionales laborables durante el sprint. |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Las reglas de seguridad podrían bloquear flujos legítimos de la aplicación. | Probar cada pantalla después de publicar las reglas. |
| Lógica de negocio repetida en varias pantallas, difícil de probar. | Extraer las reglas críticas a un módulo puro y cubrirlas con pruebas unitarias. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 22 historias (92 puntos) y 348 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Extraer la lógica de negocio a src/lib/business.js antes de agregar nuevas reglas. |
| 3 | Escribir las pruebas unitarias en paralelo al desarrollo de créditos y strikes. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 5

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 5 | Fecha | 05-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | Sí |
| Salomón Abdo | Scrum Master | Sí |
| Sebastián Núñez | Product Owner | Sí |

## Objetivo del sprint

Integrar pagos y verificación de identidad por IA, y construir el panel de analítica del profesional.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-43 | Pantalla Comprar Créditos y Cloud Function comprarCreditosMP | 8 pts | Salomón |
| HU-44 | Webhook mpWebhook que acredita créditos al aprobar el pago | 5 pts | Salomón |
| HU-45 | Cloud Function crearPago para la prioridad Flash | 5 pts | Salomón |
| HU-54 | Cloud Function validateIdentityIA con OCR | 8 pts | Salomón |
| HU-55 | Comparar el RUT detectado con el de la cuenta autenticada | 3 pts | Salomón |
| HU-56 | Mostrar la insignia de identidad verificada | 2 pts | Maximiliano |
| HU-63 | Gráfico de ingresos acumulados y evolución mensual | 5 pts | Maximiliano |
| HU-64 | Gráfico circular por tipo de trabajo | 3 pts | Maximiliano |
| HU-65 | Gráfico de barras comparativo por mes | 2 pts | Maximiliano |
| HU-66 | Metas anual y mensual con barra de progreso | 5 pts | Maximiliano |
| HU-67 | Exportación de métricas en CSV | 2 pts | Maximiliano |
| HU-99 | Redactar el informe de avance con resumen en inglés | 3 pts | Equipo |
|  | Total: 12 historias | 51 pts |  |
| HU-46 | Configurar modo de operación de pagos e identidad (real/simulado) | 3 pts | Salomón |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | 57 |
| Salomón Abdo | Scrum Master | 87 |
| Sebastián Núñez | Product Owner | 38 |
| Total del equipo |  | 191 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias del equipo; feriado no trabajado: 12-10-2026 (Encuentro de Dos Mundos). |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Dependencia de servicios externos (Mercado Pago y Google Cloud Vision) y de sus credenciales. | Gestionar los secretos solo en Cloud Functions mediante variables de entorno. |
| Mayor volumen de trabajo por el informe de avance y la analítica en el mismo sprint. | Priorizar las historias de prioridad Alta y dejar las de prioridad Baja al final. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 12 historias (51 puntos) y 191 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Mantener las credenciales fuera del repositorio y del frontend. |
| 3 | Iniciar la rotación de roles Scrum entre los integrantes. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Salomón Abdo — Scrum Master | Sebastián Núñez — Product Owner | Maximiliano Navarrete — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 6

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 6 | Fecha | 19-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | Sí |
| Salomón Abdo | Product Owner | Sí |
| Sebastián Núñez | Developer | Sí |

## Objetivo del sprint

Incorporar soporte al usuario, optimizar el build y contenerizar el sistema.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-73 | Centro de Ayuda con preguntas frecuentes filtradas | 3 pts | Maximiliano |
| HU-74 | Formulario de contacto que genera tickets | 2 pts | Maximiliano |
| HU-76 | Páginas de Términos, Privacidad y Sobre nosotros | 2 pts | Maximiliano |
| HU-89 | Carga diferida por ruta y separación de chunks en Vite | 3 pts | Maximiliano |
| HU-90 | Dockerfile multietapa y docker-compose con emuladores | 5 pts | Salomón |
|  | Total: 5 historias | 15 pts |  |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | 30 |
| Salomón Abdo | Product Owner | 15 |
| Sebastián Núñez | Developer | 12 |
| Total del equipo |  | 57 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias ni feriados nacionales laborables durante el sprint. |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Diferencias entre el entorno local y el contenedor al usar los emuladores de Firebase. | Documentar el procedimiento en docs/DOCKER.md y probarlo desde cero. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 5 historias (15 puntos) y 57 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Medir el tamaño del build antes y después de la carga diferida. |
| 3 | Entregar el manual de contenedores junto con el Dockerfile. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Maximiliano Navarrete — Scrum Master | Salomón Abdo — Product Owner | Sebastián Núñez — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 7

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 7 | Fecha | 02-11-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint

Desplegar el sistema y validar el flujo completo mediante pruebas de extremo a extremo.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-91 | Desplegar en Firebase Hosting y Cloud Functions | 5 pts | Salomón |
| HU-92 | Ejecutar el flujo cliente-profesional de extremo a extremo | 5 pts | Sebastián |
|  | Total: 2 historias | 10 pts |  |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | 0 |
| Salomón Abdo | Developer | 15 |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | 23 |
| Total del equipo |  | 38 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias ni feriados nacionales laborables durante el sprint. |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Defectos detectados durante las pruebas de extremo a extremo que consuman tiempo de corrección. | Reservar capacidad del sprint para corregir y volver a probar. |
| Diferencias entre el entorno local y el desplegado. | Validar el despliegue con datos de prueba coherentes. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 2 historias (10 puntos) y 38 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Registrar cada defecto en el plan de pruebas con su corrección. |
| 3 | Congelar nuevas funcionalidades hasta terminar la validación. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 8

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 8 | Fecha | 16-11-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | Sí |
| Salomón Abdo | Scrum Master | Sí |
| Sebastián Núñez | Product Owner | Sí |

## Objetivo del sprint

Completar el manual técnico y reunir las evidencias de aplicación y base de datos.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-100 | Redactar el manual técnico y de despliegue | 3 pts | Sebastián |
| HU-101 | Reunir y ordenar las evidencias de aplicación y base de datos | 5 pts | Equipo |
|  | Total: 2 historias | 8 pts |  |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | 0 |
| Salomón Abdo | Scrum Master | 0 |
| Sebastián Núñez | Product Owner | 9 |
| Total del equipo |  | 24 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias ni feriados nacionales laborables durante el sprint. |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Capturas de pantalla incompletas o con datos personales visibles. | Usar datos de prueba y ocultar RUT, correos y teléfonos. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 2 historias (8 puntos) y 24 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Completar las plantillas de evidencias con la numeración definida en el informe final. |
| 3 | Revisar el manual técnico siguiéndolo desde una instalación limpia. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Salomón Abdo — Scrum Master | Sebastián Núñez — Product Owner | Maximiliano Navarrete — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Planning — Sprint 9

Registro de la reunión de planificación al inicio del sprint.

| Sprint N° | 9 | Fecha | 30-11-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–10:00 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | Sí |
| Salomón Abdo | Product Owner | Sí |
| Sebastián Núñez | Developer | Sí |

## Objetivo del sprint

Cerrar el proyecto con el informe final y la presentación, y abordar el endurecimiento de seguridad pendiente.

## Historias seleccionadas del Product Backlog

| ID | Historia | Estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Consultar bannedRuts durante el registro | 3 pts | Salomón |
| HU-33 | Validación del PIN mediante Cloud Function | 8 pts | Salomón |
| HU-34 | Unificar la constante de intentos de PIN en business.js | 1 pts | Sebastián |
| HU-82 | Proteger campos de confianza en las reglas de users | 8 pts | Salomón |
| HU-83 | Restringir lectura de users, requests y chats | 8 pts | Salomón |
| HU-84 | Reglas explícitas para metas y pagos | 2 pts | Salomón |
| HU-93 | Corregir los errores reportados por el linter | 5 pts | Sebastián |
| HU-94 | Pruebas de reglas con emuladores de Firebase | 8 pts | Sebastián |
| HU-102 | Redactar el informe final y preparar la presentación | 8 pts | Equipo |
|  | Total: 9 historias | 51 pts |  |
| HU-47 | Validar firma, idempotencia y precios del webhook de pago | 8 pts | Salomón |

## Capacidad del equipo

| Integrante | Rol en el sprint | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | 0 |
| Salomón Abdo | Product Owner | 87 |
| Sebastián Núñez | Developer | 75 |
| Total del equipo |  | 186 |
| Ausencias y feriados | Sin ausencias del equipo; feriado no trabajado: 08-12-2026 (Inmaculada Concepción). |

## Riesgos o impedimentos identificados

| Riesgo / impedimento | Acción acordada |
| --- | --- |
| Acumulación de entregas finales junto con mejoras de seguridad pendientes. | Priorizar el informe final y la presentación, y tratar la seguridad según capacidad. |
| Cambios tardíos que afecten las evidencias ya capturadas. | Limitar los cambios de código a correcciones críticas. |

## Acuerdos

| 1 | Se compromete el alcance de 9 historias (51 puntos) y 186 horas estimadas, según el Sprint Backlog. |
| --- | --- |
| 2 | Dar prioridad al informe final y a la presentación por sobre las mejoras de prioridad Media. |
| 3 | Dejar documentadas las mejoras pendientes como hoja de ruta. |
| 4 | Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y la definición de terminado. |
| 5 | Al cierre del sprint se actualizan el Product Backlog y el estado de las tareas. |

| Maximiliano Navarrete — Scrum Master | Salomón Abdo — Product Owner | Sebastián Núñez — Developer |
| --- | --- | --- |

Registro de fechas, horario y modalidad de las ceremonias Scrum.