# Acta de Retrospectiva — Sprint 1 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 1 | Fecha | 21-08-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Sebastián Núñez |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • La auditoría identificó credenciales expuestas, reglas inválidas e índices incompletos. • Los hallazgos quedaron documentados en ARCHITECTURE.md. • Registro, acceso y recuperación de contraseña quedaron funcionales. | • La deuda técnica no estaba estimada y consumió gran parte del sprint. • Las historias no tenían criterios de aceptación definidos de antemano. | • Definir criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces. • Dejar margen de capacidad para trabajo no planificado. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir criterios Dado/Cuando/Entonces para cada historia | Sebastián | Sprint 2 | Comprometida |
| Unificar el catálogo de rubros en un único archivo | Maximiliano | Sprint 2 | Comprometida |
| Reservar capacidad para trabajo no planificado | Sebastián | Sprint 2 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| No aplica: es el primer sprint del proyecto. |  |  |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Los criterios de aceptación pasan a revisarse en cada Sprint Planning.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 2 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 2 | Fecha | 04-09-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Sebastián Núñez |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • El catálogo único resolvió el desajuste entre oferta y demanda de rubros. • El flujo de 5 pasos de Solicitar quedó validado en cada paso. • La compresión de imágenes en el navegador evitó depender de Storage. | • La lógica de PIN, strikes y créditos aparecía repetida en varias pantallas. • El tablero no reflejaba el estado real a mitad del sprint. | • Definir los estados de la solicitud en un solo lugar. • Actualizar el tablero al cierre de cada jornada. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir los estados de la solicitud en un solo lugar | Maximiliano | Sprint 3 | Comprometida |
| Planificar la extracción de la lógica a un módulo puro | Salomón | Sprint 4 | Comprometida |
| Actualizar el tablero al cierre de cada jornada | Equipo | Sprint 3 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Definir criterios Dado/Cuando/Entonces para cada historia | Cumplida | Los criterios se redactaron para las historias del flujo de solicitud. |
| Unificar el catálogo de rubros en un único archivo | Cumplida | El catálogo quedó centralizado en categories.js. |
| Reservar capacidad para trabajo no planificado | Cumplida | Se dejó margen en la planificación del sprint. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

El tablero pasa a actualizarse al cierre de cada jornada de trabajo.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 3 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 3 | Fecha | 17-09-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Sebastián Núñez |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • El flujo postulación, cotización, aceptación y PIN funcionó de extremo a extremo. • El chat en tiempo real permitió coordinar el servicio sin salir de la plataforma. • Se acotó la capa municipal a un alcance realista. | • La lógica crítica seguía dispersa y no podía probarse de forma aislada. • El documento del convenio OMIL avanzaba más lento que el código. | • Extraer la lógica a business.js con pruebas unitarias. • Dedicar horas fijas a la documentación del convenio. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Extraer PIN, strikes y niveles de verificación a business.js | Salomón | Sprint 4 | Comprometida |
| Avanzar la redacción del convenio con la OMIL | Sebastián | Sprint 4 | Comprometida |
| Probar cada pantalla después de publicar reglas de seguridad | Equipo | Sprint 4 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Definir los estados de la solicitud en un solo lugar | Cumplida | Los estados quedaron unificados y se usan en todo el flujo. |
| Planificar la extracción de la lógica a un módulo puro | Parcial | Se inició en el Sprint 3 y se completó en el Sprint 4. |
| Actualizar el tablero al cierre de cada jornada | Cumplida | El tablero se mantuvo al día. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Se agrega una revisión de pantallas después de cada cambio en las reglas de seguridad.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 4 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 4 | Fecha | 02-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Sebastián Núñez |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • La extracción a business.js permitió escribir las 25 pruebas unitarias. • Créditos, strikes y notificaciones quedaron integrados con el flujo principal. • Las reglas de Firestore reemplazaron la regla de modo prueba. | • El esfuerzo por historia fue mayor al estimado en créditos y strikes. • Los roles fijos concentraban el conocimiento en una sola persona por área. | • Rotar los roles Scrum entre los integrantes. • Escribir pruebas junto con cada regla nueva. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantener las credenciales fuera del repositorio en pagos e identidad | Salomón | Sprint 5 | Comprometida |
| Iniciar la rotación de roles Scrum | Equipo | Sprint 5 | Comprometida |
| Agregar una prueba por cada regla de negocio nueva | Sebastián | Sprint 5 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Extraer PIN, strikes y niveles de verificación a business.js | Cumplida | Las reglas quedaron en un módulo puro sin dependencias de React ni Firebase. |
| Avanzar la redacción del convenio con la OMIL | Parcial | El documento sigue en desarrollo; se continúa en los sprints siguientes. |
| Probar cada pantalla después de publicar reglas de seguridad | Cumplida | No se detectaron flujos bloqueados tras publicar las reglas. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Se acuerda adoptar roles Scrum rotativos a partir del siguiente sprint.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 5 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 5 | Fecha | 16-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Salomón Abdo |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | Sí |
| Salomón Abdo | Scrum Master | Sí |
| Sebastián Núñez | Product Owner | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • Pagos, verificación de identidad y analítica quedaron funcionando de extremo a extremo. • La rotación de roles distribuyó la carga de coordinación. • El informe de avance se entregó con su resumen en inglés. | • El sprint concentró demasiadas entregas a la vez. • Faltó medir el impacto de las optimizaciones del build. | • Priorizar historias de prioridad Alta y dejar las Bajas al final. • Medir el tamaño del build antes y después de optimizar. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Medir el tamaño del build antes y después de la carga diferida | Maximiliano | Sprint 6 | Comprometida |
| Documentar el procedimiento de Docker en docs/DOCKER.md | Salomón | Sprint 6 | Comprometida |
| Planificar con anticipación las entregas de informes | Sebastián | Sprint 6 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Mantener las credenciales fuera del repositorio en pagos e identidad | Cumplida | Los secretos se gestionan solo en Cloud Functions mediante variables de entorno. |
| Iniciar la rotación de roles Scrum | Cumplida | La rotación comenzó en el Sprint 5. |
| Agregar una prueba por cada regla de negocio nueva | Parcial | Se cubrieron las reglas principales; quedan casos por ampliar. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Comienzan los roles Scrum rotativos: cada sprint un integrante distinto ejerce cada rol.

| Salomón Abdo — Scrum Master | Sebastián Núñez — Product Owner | Maximiliano Navarrete — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 6 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 6 | Fecha | 30-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Maximiliano Navarrete |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | Sí |
| Salomón Abdo | Product Owner | Sí |
| Sebastián Núñez | Developer | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • El sistema se ejecuta con Docker y los emuladores de Firebase. • El Centro de Ayuda y el formulario de contacto cerraron el soporte al usuario. • La carga diferida redujo el peso de la carga inicial. | • Las diferencias entre entorno local y contenedor tomaron más tiempo del previsto. • El despliegue aún no tenía un procedimiento escrito. | • Escribir el procedimiento de despliegue antes de ejecutarlo. • Preparar datos de prueba coherentes para las pruebas de extremo a extremo. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desplegar en Firebase Hosting y Cloud Functions | Salomón | Sprint 7 | Comprometida |
| Preparar datos de prueba para el flujo completo | Sebastián | Sprint 7 | Comprometida |
| Congelar nuevas funcionalidades durante la validación | Equipo | Sprint 7 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Medir el tamaño del build antes y después de la carga diferida | Cumplida | Se documentó la separación en chunks de Firebase, gráficos y mapas. |
| Documentar el procedimiento de Docker en docs/DOCKER.md | Cumplida | El manual de contenedores quedó disponible. |
| Planificar con anticipación las entregas de informes | Cumplida | Las entregas se agendaron desde el Planning. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Sin cambios en la forma de trabajo.

| Maximiliano Navarrete — Scrum Master | Salomón Abdo — Product Owner | Sebastián Núñez — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 7 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 7 | Fecha | 13-11-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Sebastián Núñez |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • El flujo cliente-profesional se recorrió completo en el entorno de pruebas. • Los defectos se registraron con su corrección en el plan de pruebas. | • La validación de extremo a extremo no terminó dentro del sprint. • El manual técnico se postergó por la validación. | • Reservar capacidad fija para corregir y volver a probar. • Seguir el manual desde una instalación limpia. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar la validación de extremo a extremo y registrar defectos | Sebastián | Sprint 8 | Comprometida |
| Redactar el manual técnico siguiendo una instalación limpia | Sebastián | Sprint 8 | Comprometida |
| Definir la numeración de las evidencias | Equipo | Sprint 8 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Desplegar en Firebase Hosting y Cloud Functions | Parcial | El despliegue está en curso y continúa en el cierre. |
| Preparar datos de prueba para el flujo completo | Cumplida | Existen cliente y profesional de prueba con datos coherentes. |
| Congelar nuevas funcionalidades durante la validación | Cumplida | No se agregaron funcionalidades durante la validación. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Se reserva una porción de la capacidad de cada sprint para correcciones.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 8 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 8 | Fecha | 27-11-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Salomón Abdo |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | Sí |
| Salomón Abdo | Scrum Master | Sí |
| Sebastián Núñez | Product Owner | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • Las plantillas de evidencias ordenaron la recolección de capturas. • La numeración de evidencias facilita su inserción en el informe. | • Algunas capturas incluían datos personales visibles. • Quedaron tareas de documentación para el último sprint. | • Usar solo datos de prueba y ocultar RUT, correos y teléfonos. • Distribuir la documentación por responsable. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar las capturas con datos de prueba y sin datos personales | Equipo | Sprint 9 | Comprometida |
| Priorizar el informe final y la presentación | Sebastián | Sprint 9 | Comprometida |
| Documentar las mejoras de seguridad pendientes como hoja de ruta | Salomón | Sprint 9 | Comprometida |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Completar la validación de extremo a extremo y registrar defectos | Parcial | La validación continúa en curso. |
| Redactar el manual técnico siguiendo una instalación limpia | Parcial | El manual avanza y continúa en el cierre. |
| Definir la numeración de las evidencias | Cumplida | Las evidencias quedaron numeradas de E1 a E23. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Sin cambios en la forma de trabajo.

| Salomón Abdo — Scrum Master | Sebastián Núñez — Product Owner | Maximiliano Navarrete — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Retrospectiva — Sprint 9 · Videollamada

Mejora continua del equipo. Se realiza después de la Sprint Review.

| Sprint N° | 9 | Fecha | 11-12-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:45–10:30 | Facilitador (Scrum Master) | Maximiliano Navarrete |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | Sí |
| Salomón Abdo | Product Owner | Sí |
| Sebastián Núñez | Developer | Sí |

## Análisis del sprint

| ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué podemos mejorar? | ¿Qué dejamos de hacer / probamos? |
| --- | --- | --- |
| • Las historias principales del producto están completas y documentadas. • El backlog refleja con claridad lo logrado y lo pendiente. | • Las mejoras de seguridad quedaron pendientes por priorizar el cierre. • La documentación se concentró al final del proyecto. | • Iniciar la documentación desde el primer sprint en proyectos futuros. • Incorporar pruebas de reglas y CI desde las primeras iteraciones. |

## Acciones de mejora comprometidas

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutar la hoja de ruta de seguridad (reglas de campos protegidos y lectura) | Salomón | Post-APT | Hoja de ruta |
| Ampliar las pruebas a las reglas de Firestore y configurar CI | Sebastián | Post-APT | Hoja de ruta |
| Evaluar un convenio real con una municipalidad | Equipo | Post-APT | Hoja de ruta |

## Seguimiento de acciones del sprint anterior

| Acción | ¿Se cumplió? | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Completar las capturas con datos de prueba y sin datos personales | Parcial | Las evidencias siguen en curso. |
| Priorizar el informe final y la presentación | Parcial | El informe final está en redacción. |
| Documentar las mejoras de seguridad pendientes como hoja de ruta | Parcial | Las mejoras quedaron registradas en el backlog. |

## Cambios en la forma de trabajo

Ajustes a roles, ceremonias, herramientas o metodología

Cierre del proyecto; las acciones pendientes quedan como hoja de ruta.

| Maximiliano Navarrete — Scrum Master | Salomón Abdo — Product Owner | Sebastián Núñez — Developer |
| --- | --- | --- |

Registro de fechas, horario y modalidad de las ceremonias Scrum.