|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si bien partimos con un avance constante que nos permitía proyectar terminar a tiempo lo planificado, surgieron algunas dificultades, tales como: poco tiempo por parte de algunos integrantes, errores en ciertas funciones de la app y el retraso en la conversación con la OMIL de la Municipalidad de Huechuraba.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Estamos categorizando por criticidad e impacto y reasignando las labores a los integrantes que puedan realizarlas lo antes posible.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo ha sido justo a cada plazo. Destaco mi compromiso y mi tolerancia a trabajar con personas que no son de mi agrado, pero tomo este último punto con profesionalismo y no dejo que afecte en absoluto el desarrollo de las tareas; al contrario, procuro ayudar a esa persona y levantar su ánimo para que pueda tener un mejor desempeño. Para mejorar, necesito enfocarme solo en una cosa, ya que todo me llama la atención y de repente puedo distraerme del foco principal.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tengo la inquietud de que, a veces, no retengo tantos términos técnicos si no estoy metido de lleno en esa materia específica, y me preocupa tener que responder todo solo en la presentación final. Mi pregunta para el equipo es: ¿estamos todos yendo por el camino correcto para nuestra presentación? ¿Nos presentaremos con conocimientos sólidos para mostrar sinergia y un equipo equilibrado

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? sin duda tienen que ser repartidas, hay algunas actividades que si tienen que ser asignadas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Le doy una buena nota. Como aspecto positivo, podría decir que todos tienen un nivel aceptable frente a todas las materias y muestran compromiso al cumplir con las tareas. Sin embargo, se debe mejorar la comunicación y buscar entregas más profundas (siempre se puede dar ese toque que marque la diferencia) para encontrar un verdadero valor agregado al trabajo.