Guía 1. Definición Proyecto APT

ServiciosYa — Red de Confianza para Trabajo Independiente

# A. Parte I

1. Antecedentes Personales

| Integrante | Rut | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | 20.239.159-1 | Ingeniería en Informática | Duoc UC Plaza Norte |
| Salomón Abdo | [Completar] | Ingeniería en Informática | Duoc UC Plaza Norte |
| Sebastián Núñez | [Completar] | Ingeniería en Informática | Duoc UC Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | ServiciosYa — Red de Confianza para Trabajo Independiente |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de software y aplicaciones web. Gestión de proyectos informáticos. Arquitectura de software y modelamiento de datos. Seguridad informática y aseguramiento de calidad. |
| Competencias | 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. 5. Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones socio-laborales a un nivel elemental, según la tabla de competencias TOEIC y CEFR. |

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT

En Chile, una parte significativa de quienes prestan servicios de forma independiente —gasfíteres, electricistas, pintores, pero también barberos, tatuadores, entrenadores personales, psicólogos o profesores particulares— trabaja de manera informal, sin un canal digital que les permita construir una reputación verificable ni acceder a clientes fuera de su red de contactos directa. En paralelo, quienes contratan estos servicios enfrentan una barrera de confianza real: deben dejar entrar a su hogar o poner en manos de un desconocido su bienestar personal (una intervención estética, una sesión de acompañamiento psicológico, el cuidado de su cuerpo) sin más respaldo que una calificación en línea, fácilmente manipulable. El proyecto se sitúa en el contexto de las comunas urbanas de Chile, particularmente en la Región Metropolitana, donde conviven una alta demanda de servicios independientes y una red institucional de apoyo al empleo —las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL)— presente en 326 de las 346 comunas del país, que hoy no está conectada a ninguna plataforma digital de intermediación de servicios. El proyecto impacta directamente a dos grupos: por un lado, a los trabajadores independientes que buscan formalizar su actividad y acceder a más y mejores oportunidades; por otro, a los clientes —hogares, personas naturales y pequeñas empresas— que necesitan contratar con un nivel de confianza superior al que hoy ofrece el mercado. El aporte de valor de ServiciosYa es ser la primera plataforma en el país en incorporar, como parte de su modelo de confianza, la verificación institucional que las municipalidades ya realizan de forma gratuita y rutinaria a través de sus OMIL, extendiéndola a un ecosistema de contratación de servicios independientes.

Descripción del Proyecto APT

ServiciosYa es una plataforma web (marketplace de dos lados) que conecta a clientes con profesionales independientes de múltiples rubros —hogar, cuidado personal y servicios profesionales— a través de un flujo estructurado de publicación de solicitudes, cotización, aceptación y cierre del servicio. El sistema se construye sobre cuatro capas de confianza que operan de forma conjunta: - Verificación de identidad mediante inteligencia artificial (análisis documental automatizado) al momento del registro del profesional. - Confirmación en terreno mediante un PIN de seguridad de cuatro dígitos, que el cliente entrega al profesional únicamente al momento de iniciar el servicio contratado. - Calificación mutua y sistema de strikes, que suspende automáticamente a cualquier cuenta que acumule tres infracciones. - Verificación institucional municipal ("Verificado por tu Municipalidad"), un nivel de confianza adicional y opcional que el profesional obtiene a través de la OMIL de su comuna, aprovechando el proceso de verificación de identidad y antecedentes que el municipio ya realiza de forma gratuita para inscribir a cualquier persona en su bolsa de empleo. El acceso de los profesionales a las solicitudes de trabajo funciona mediante un sistema de créditos: cada profesional adquiere paquetes de créditos para postular a las solicitudes publicadas por los clientes, y cuenta con una billetera digital donde puede revisar en tiempo real su historial de transacciones. Adicionalmente, cada profesional dispone de un panel de analítica de negocio, con métricas de ingresos, tendencias por tipo de trabajo y exportación de reportes, que le permite gestionar su actividad como un negocio propio. El objetivo del proyecto es entregar una solución completa, funcional y desplegada, que resuelva de forma integral el problema de confianza y formalización que hoy enfrenta el mercado de trabajo independiente en Chile, ampliando el alcance más allá de los servicios del hogar hacia cualquier rubro de atención personal o profesional que pueda prestarse de forma independiente.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El proyecto pone en práctica de forma directa las competencias de especialidad declaradas en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática. La competencia C4 se evidencia en el desarrollo íntegro de la solución de software (frontend en React, backend serverless en Firebase Cloud Functions, base de datos NoSQL en Firestore), utilizando control de versiones y buenas prácticas de codificación. La competencia C3 se evidencia en el modelamiento de datos necesario para soportar múltiples entidades relacionadas —usuarios, solicitudes, transacciones, niveles de verificación— de forma escalable. La competencia C2 se evidencia en la gestión del proyecto como un producto con múltiples partes interesadas (clientes, profesionales, municipalidad), que exige priorizar funcionalidades y tomar decisiones de alcance dentro de un periodo académico definido. La competencia C1 se evidencia en la incorporación de pruebas y buenas prácticas de aseguramiento de calidad sobre los flujos críticos del sistema (generación de PIN, cálculo de créditos, validación de strikes). Finalmente, la competencia C5 se evidencia en la elaboración de los entregables en inglés exigidos por la asignatura (resumen del proyecto y reflexión).

Relación con los intereses profesionales

El equipo tiene interés en el desarrollo de productos de software con impacto social directo y en la arquitectura de sistemas de marketplace, un modelo de negocio con alta demanda en la industria (comercio electrónico, plataformas de servicios, fintech). ServiciosYa permite al equipo profundizar en el diseño de sistemas de confianza y reputación, integración de medios de pago, modelado de datos para sistemas transaccionales, y en la investigación del marco regulatorio chileno aplicable a plataformas digitales —un ámbito de creciente relevancia profesional dado el desarrollo normativo que ha tenido esta industria en el país en los últimos años. Desarrollar este proyecto contribuye directamente a la empleabilidad del equipo en roles de desarrollo full-stack, arquitectura de soluciones y gestión de producto.

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El desarrollo del proyecto es factible dentro de los tiempos de la asignatura por dos razones principales. Primero, porque el núcleo funcional del sistema —autenticación, flujo de solicitudes, PIN de seguridad, sistema de créditos, billetera digital, pagos y panel de analítica— ya se encuentra construido y operativo, lo que permite que el trabajo del semestre se concentre en la incorporación de la capa de innovación (verificación institucional municipal y ampliación de rubros) y en el fortalecimiento de la documentación, pruebas y despliegue del sistema. Segundo, porque el mecanismo de verificación municipal propuesto no requiere desarrollo tecnológico complejo adicional: se apoya en un modelo de convenio de colaboración ya utilizado por portales de empleo municipal en Chile, replicable a nivel de diseño de producto y de datos sin depender de una integración técnica externa para ser demostrado. En cuanto a recursos, el proyecto utiliza herramientas ya disponibles para el equipo: Node.js, React, Firebase (Authentication, Firestore, Storage, Cloud Functions, Hosting), Mercado Pago como pasarela de pago, y Google Cloud Vision API para la verificación documental. No se requiere hardware adicional al de los integrantes del equipo. Como factor externo que facilita el desarrollo, se cuenta con precedentes reales de convenios de colaboración entre municipalidades y plataformas privadas de empleo en Chile, lo que reduce la incertidumbre respecto a la viabilidad del modelo propuesto. Como factor externo que podría dificultar el desarrollo, se identifica que la formalización de un convenio real con una municipalidad específica excede los tiempos y el alcance de la asignatura; este riesgo se aborda incorporando el diseño completo del modelo de convenio y de la experiencia de usuario asociada dentro del sistema, dejando la firma de un convenio real como un hito de despliegue posterior al periodo académico, sin que ello afecte la evaluación funcional del proyecto.

# B. Parte II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que conecte a clientes con profesionales independientes de múltiples rubros, integrando mecanismos de verificación de identidad, confirmación en terreno del servicio y validación institucional municipal, con el fin de reducir la incertidumbre y la informalidad en la contratación de trabajo independiente en Chile. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar y construir el flujo completo de publicación, cotización, aceptación y cierre de solicitudes de servicio entre clientes y profesionales. - Implementar un sistema de verificación de identidad mediante inteligencia artificial y un mecanismo de confirmación por PIN al inicio del servicio. - Modelar y desarrollar un sistema de créditos y billetera digital para la postulación de profesionales a solicitudes disponibles. - Incorporar al perfil profesional un nivel de verificación institucional ("Verificado por tu Municipalidad"), sustentado en el modelo de convenio de colaboración con la OMIL. - Ampliar las categorías de servicio disponibles más allá del hogar, incorporando rubros de atención personal y profesional. - Construir un panel de analítica de negocio para el profesional, con métricas de ingresos, historial de trabajos y exportación de reportes. - Documentar la arquitectura, el modelo de datos y las pruebas del sistema conforme a los estándares definidos por la asignatura. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El equipo utilizará una metodología ágil basada en Scrum, organizada en sprints de dos semanas alineados con las tres fases de la asignatura Capstone. Cada sprint contempla planificación (Sprint Planning), desarrollo, revisión (Sprint Review) y retrospectiva, documentadas como evidencia de avance. El trabajo se gestiona mediante un Product Backlog priorizado en historias de usuario, del cual se desprenden los Sprint Backlog de cada iteración. Roles y responsabilidades del equipo: - Maximiliano Navarrete — Product Owner y desarrollo Frontend: prioriza el backlog, representa la visión del cliente y del profesional, y lidera el desarrollo de la interfaz de usuario (React, Tailwind). - Salomón Abdo — Desarrollo Backend y datos: lidera el modelamiento de datos en Firestore, las Cloud Functions (pagos, verificación de identidad) y la integración con servicios externos. - Sebastián Núñez — Scrum Master, QA y documentación: facilita las ceremonias ágiles, coordina las pruebas del sistema y consolida la documentación técnica exigida por la asignatura (arquitectura, modelo de datos, manual técnico). Todos los integrantes participan de forma transversal en la definición de la capa de innovación (verificación municipal y ampliación de rubros), dado que constituye el eje diferenciador del proyecto y requiere decisiones conjuntas de producto, datos y experiencia de usuario.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git público | Repositorio activo con historial de commits, organizado por ramas de trabajo, que refleja el desarrollo del flujo cliente-profesional y la capa de verificación. | Evidencia el avance real del desarrollo conforme al plan de trabajo. |
| Avance | Documento de arquitectura y modelo de datos | Diagrama de arquitectura del sistema, modelo de datos en Firestore y diagramas UML de los flujos principales. | Evidencia el diseño técnico que sustenta la solución. |
| Avance | Diseño de la capa de verificación institucional | Documento que describe el modelo de convenio de colaboración con la OMIL y su integración en el perfil del profesional. | Evidencia el desarrollo de la innovación central del proyecto. |
| Final | Aplicación desplegada y funcional | Sistema disponible en línea (Firebase Hosting), con los flujos de cliente y profesional operativos de extremo a extremo. | Evidencia el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Manual técnico y de despliegue | Instrucciones de instalación, variables de entorno, y ejecución local y en producción del sistema. | Cumple con el estándar de documentación exigido en el Anexo del instructivo. |
| Final | Suite de pruebas del sistema | Pruebas unitarias e de integración sobre los flujos críticos (PIN, créditos, strikes, verificación), con resultados documentados. | Evidencia la calidad del software conforme a la competencia C1. |
| Final | Informe de innovación | Documento que presenta el modelo "Pasaporte de Confianza Vecinal" y su diferenciación frente al mercado actual. | Evidencia el aporte diferenciador exigido por el instructivo. |

7. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 / C3 | Diseño de arquitectura y modelo de datos ampliado | Definir la arquitectura general y extender el modelo de datos existente para soportar múltiples rubros y niveles de verificación. | Firebase, Figma, diagramas UML | Semana 1-3 | Equipo completo | Se apoya en el modelo de datos ya existente en el sistema. |
| C4 | Ampliación de categorías de servicio | Incorporar rubros de atención personal y profesional al catálogo de especialidades del sistema. | React, Firestore | Semana 2-4 | Maximiliano Navarrete | Bajo riesgo técnico, extiende catálogo existente. |
| C4 / C3 | Desarrollo de la capa de verificación municipal | Construir el campo de nivel de verificación en el perfil profesional y su interfaz asociada. | React, Firestore, Cloud Functions | Semana 3-6 | Salomón Abdo | Eje central de la innovación del proyecto. |
| C2 | Documentación del modelo de convenio OMIL | Redactar el documento que describe el mecanismo de colaboración municipal en que se sustenta la verificación institucional. | Investigación normativa, Word | Semana 4-6 | Sebastián Núñez | Se basa en precedentes reales de convenios municipales en Chile. |
| C1 | Diseño e implementación de pruebas | Definir y ejecutar pruebas unitarias e de integración sobre los flujos críticos del sistema. | Vitest, Firebase Emulators | Semana 6-9 | Sebastián Núñez | Cubre generación de PIN, créditos y strikes. |
| C4 | Endurecimiento de seguridad y gestión de credenciales | Migrar credenciales y llaves de servicio a variables de entorno y gestor de secretos, previo a la publicación del repositorio. | Firebase, GitHub, Secret Manager | Semana 7-9 | Salomón Abdo | Requisito obligatorio para la publicación del repositorio. |
| C4 | Desarrollo del panel de analítica del profesional | Extender el panel de métricas existente con reportes por rubro y exportación de datos. | React, Recharts, Firestore | Semana 8-10 | Maximiliano Navarrete | Se apoya en el dashboard ya existente en el sistema. |
| C2 / C5 | Elaboración de informe de avance y abstract en inglés | Redactar el informe de avance y el resumen del proyecto en inglés exigido por la asignatura. | Word | Semana 9 | Equipo completo | Entregable formal de la Fase 2. |
| C4 | Despliegue y pruebas de extremo a extremo | Desplegar la versión final del sistema y validar los flujos completos de cliente y profesional. | Firebase Hosting, Cloud Functions | Semana 12-15 | Equipo completo | Previo al informe final. |
| C2 | Elaboración del informe final y preparación de la presentación | Consolidar la documentación final del proyecto y preparar la exposición ante la comisión evaluadora. | Word, PowerPoint | Semana 15-18 | Equipo completo | Cierre del proyecto conforme al cronograma de la asignatura. |

8. Carta Gantt