# Historias de usuario con criterios de aceptación

ServiciosYa — Capstone. Una ficha por cada historia del Product Backlog (HU-01 a HU-102).

| Proyecto | ServiciosYa |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | 07-10-2026 |
| Fuente | Product Backlog (01_Product_Backlog_Completo) |
| Total de historias | 100 (82 hechas, 6 en curso, 12 pendientes) |
| Formato | Historia (Como / Quiero / Para), criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces y definición de terminado. |

## EP01 · Autenticación y registro

Alta de usuarios y acceso seguro según rol.

| HU-01 · EP01 Autenticación y registro |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S1 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Registro de cliente (Register) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Registrarme con mis datos personales y un RUT validado |  |  |
| Para | Crear mi cuenta de forma segura |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy en el formulario de registro de cliente | Ingreso un RUT con dígito verificador inválido | El sistema muestra un error y no me permite avanzar |
| 2 | Que completé nombre, RUT, teléfono, correo y contraseña válidos | Envío el formulario | Se crea mi cuenta con rol cliente y soy dirigido a mi panel |
| 3 | Que soy menor de 18 años | Ingreso mi fecha de nacimiento | El sistema rechaza el registro |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Usa la validación de RUT (módulo 11) y la regla de mayoría de edad. |  |  |

| HU-02 · EP01 Autenticación y registro |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S1 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Registro de profesional (RegisterProfesional) |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Registrarme indicando región, comuna y rubro |  |  |
| Para | Ofrecer mis servicios en mi zona |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy registrando una cuenta de profesional | Elijo región, comuna y rubro | Solo se ofrecen opciones válidas del catálogo |
| 2 | Que completé todos los pasos con datos válidos | Envío el registro | Se crea la cuenta con rol profesional y mi rubro queda guardado en mi perfil |
| 3 | Que el RUT ya está registrado | Intento registrarme nuevamente | El sistema informa que la cuenta ya existe |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Región, comuna y rubro provienen del catálogo único (HU-75). |  |  |

| HU-03 · EP01 Autenticación y registro |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S1 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Login |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Iniciar sesión con correo y contraseña y ser redirigido según mi rol |  |  |
| Para | Acceder a las funciones que me corresponden |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo una cuenta activa | Ingreso correo y contraseña correctos | Accedo a mi panel según mi rol (cliente, profesional o admin) |
| 2 | Que ingreso credenciales incorrectas | Presiono Ingresar | El sistema muestra un mensaje de error sin revelar cuál dato falló |
| 3 | Que no he iniciado sesión | Intento abrir una ruta protegida | Soy redirigido al Login |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Redirección controlada por RequireAuth y RequireRole. |  |  |

| HU-04 · EP01 Autenticación y registro |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S1 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Login (recuperar contraseña) |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Recuperar mi contraseña por correo |  |  |
| Para | Volver a entrar si la olvido |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que olvidé mi contraseña | Solicito la recuperación con mi correo | Recibo un correo con el enlace para restablecerla |
| 2 | Que ingresé un correo con formato inválido | Solicito la recuperación | El sistema muestra un mensaje de validación |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-05 · EP01 Autenticación y registro |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Registro de cliente y de profesional |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Que la contraseña exija un mínimo de 8 caracteres con indicador de fortaleza |  |  |
| Para | Proteger mi cuenta |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy creando mi contraseña | Ingreso menos de 8 caracteres | El sistema no permite continuar |
| 2 | Que escribo una contraseña | Aumento su complejidad | El indicador de fortaleza refleja el nivel alcanzado |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-06 · EP01 Autenticación y registro |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Registro de profesional; Billetera Pro |  |  |
| Como | Profesional nuevo |  |  |
| Quiero | Recibir 10 créditos de bienvenida y un bono al verificar mi correo |  |  |
| Para | Poder postular a mis primeros trabajos |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que me registré como profesional | Finaliza mi registro | Mi saldo inicial es de 10 créditos |
| 2 | Que verifiqué mi correo electrónico | Reclamo el bono por primera vez | Recibo créditos adicionales y queda registrado el movimiento |
| 3 | Que ya reclamé el bono | Intento reclamarlo otra vez | El sistema no otorga créditos adicionales |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Los movimientos quedan en el historial de transacciones (HU-42). |  |  |

| HU-07 · EP01 Autenticación y registro |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S9 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Registro de cliente y de profesional |  |  |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Que el registro rechace los RUT baneados |  |  |
| Para | Evitar que usuarios sancionados creen una cuenta nueva |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un RUT figura en la lista de baneados | Intento registrarme con ese RUT | El sistema rechaza el registro con un mensaje claro |
| 2 | Que el RUT no está baneado | Me registro | El flujo continúa con normalidad |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Consulta la colección bannedRuts (HU-69). |  |  |

## EP02 · Perfiles y paneles

Perfiles de cliente y profesional, perfil público y dashboards.

| HU-08 · EP02 Perfiles y paneles |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil del cliente |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Editar mi perfil y mi foto (con cámara o archivo) |  |  |
| Para | Que los profesionales me identifiquen |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy en mi perfil | Actualizo mis datos y guardo | Los cambios se reflejan de inmediato |
| 2 | Que quiero cambiar mi foto | La tomo con la cámara o subo un archivo | La imagen se comprime y se muestra en mi perfil |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-09 · EP02 Perfiles y paneles |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil profesional |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Completar mi perfil con especialidad, descripción y datos de contacto |  |  |
| Para | Presentarme a los clientes |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy profesional | Edito mi especialidad, descripción y contacto | La información se guarda y se muestra en mi perfil público |
| 2 | Que dejo un campo obligatorio vacío | Guardo | El sistema indica qué campo falta |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-10 · EP02 Perfiles y paneles |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil público del profesional |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Ver el perfil público del profesional con sus calificaciones y sellos de verificación |  |  |
| Para | Decidir a quién contratar |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que visito el perfil de un profesional | La página carga | Veo su rubro, calificaciones y sellos de verificación |
| 2 | Que el profesional tiene menos de 3 reseñas | Reviso su calificación | No se muestra promedio, solo la cantidad de reseñas |
| 3 | Que el profesional tiene avisos de conducta | Abro su perfil | Los avisos son visibles para el cliente |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Muestra el nivel de verificación según HU-56. |  |  |

| HU-11 · EP02 Perfiles y paneles |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil del cliente (vista del profesional) |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Ver el perfil y la reputación del cliente antes de postular |  |  |
| Para | Evaluar si acepto el trabajo |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy profesional evaluando una solicitud | Abro el perfil del cliente | Veo su reputación y su historial de conducta |
| 2 | Que el cliente tiene strikes | Reviso su perfil | El estado de reputación se muestra de forma visible |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-12 · EP02 Perfiles y paneles |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Dashboard del cliente |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Un dashboard con el resumen de mi actividad |  |  |
| Para | Acceder rápido a mis solicitudes |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy cliente autenticado | Entro a mi dashboard | Veo el resumen de mis solicitudes por estado |
| 2 | Que no tengo solicitudes | Entro a mi dashboard | Veo un acceso directo para crear la primera |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-13 · EP02 Perfiles y paneles |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Dashboard del profesional |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Un dashboard con mi saldo, trabajos activos y accesos directos |  |  |
| Para | Organizar mi jornada |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy profesional autenticado | Entro a mi dashboard | Veo mi saldo de créditos, trabajos activos y accesos directos |
| 2 | Que mi saldo es bajo | Reviso mi dashboard | Se muestra un acceso a la compra de créditos |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP03 · Solicitudes del cliente

Creación, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio.

| HU-14 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S2 | Puntos: 8 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Solicitar (pasos 1 a 5) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Crear una solicitud en 5 pasos guiados (servicio, fotos, ubicación, agenda y confirmación) |  |  |
| Para | Describir claramente lo que necesito |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy cliente | Avanzo por los 5 pasos (servicio, fotos, ubicación, agenda, confirmar) | El sistema valida cada paso antes de permitir continuar |
| 2 | Que completé todos los pasos | Confirmo la solicitud | Se crea con estado pendiente y aparece en Mis Solicitudes |
| 3 | Que estoy en el último paso | Reviso el resumen | Puedo volver a editar cualquier paso antes de publicar |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Integra HU-15, HU-16, HU-17 y HU-18. |  |  |

| HU-15 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Solicitar (paso Fotos) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Adjuntar hasta 3 fotos del problema, comprimidas automáticamente |  |  |
| Para | Que el profesional cotice con más precisión |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy en el paso de fotos | Adjunto hasta 3 imágenes JPG, PNG o WebP de máximo 5 MB | Se aceptan y se comprimen en el navegador |
| 2 | Que intento subir un cuarto archivo o uno de formato no permitido | Lo selecciono | El sistema lo rechaza con un mensaje |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-16 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Solicitar (paso Ubicación) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Ingresar mi dirección con autocompletado y, si falla, de forma manual |  |  |
| Para | No quedar bloqueado en el flujo |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que escribo mi dirección | El autocompletado está disponible | Se sugieren direcciones que puedo seleccionar |
| 2 | Que el autocompletado no está disponible | Ingreso la dirección manualmente | Puedo continuar con el flujo sin bloqueo |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Si no hay clave de mapas, el formulario manual mantiene el flujo. |  |  |

| HU-17 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Solicitar (paso Confirmar); Mis Solicitudes |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Marcar mi solicitud como urgente (Flash) |  |  |
| Para | Que se muestre con prioridad a los profesionales |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy creando una solicitud | Selecciono urgencia Flash | La solicitud se marca como prioritaria una vez confirmado el pago |
| 2 | Que elijo urgencia normal | Publico la solicitud | Se publica sin costo adicional |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | El pago de prioridad se describe en HU-45. |  |  |

| HU-18 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: S2 | Puntos: 1 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Solicitar (paso Confirmar) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Declarar la veracidad de mis datos y aceptar los términos antes de publicar |  |  |
| Para | Dejar constancia legal |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy en el último paso | No marco la declaración de veracidad | No puedo publicar la solicitud |
| 2 | Que marqué la declaración y acepté los términos | Publico | La solicitud se crea correctamente |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-19 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S2 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Seguir mis solicitudes por estado (pendiente, asignado, en progreso, completado, cancelado) |  |  |
| Para | Saber en qué etapa está cada una |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo solicitudes creadas | Abro Mis Solicitudes | Las veo agrupadas por estado (pendiente, asignado, en progreso, completado, cancelado) |
| 2 | Que el estado de una solicitud cambia | El profesional avanza el trabajo | La lista se actualiza en tiempo real |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-20 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes; Chat |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Aceptar la propuesta de un profesional |  |  |
| Para | Asignarle el trabajo |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un profesional envió su propuesta | Presiono Aceptar | La solicitud pasa a estado asignado y el trabajo queda reservado para ese profesional |
| 2 | Que acepté una propuesta | Se confirma la asignación | El profesional recibe una notificación |
| 3 | Que la solicitud ya fue asignada | Otro profesional intenta postular | El sistema no permite más postulaciones |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Genera el PIN de seguridad (HU-28) y notifica al profesional (HU-40). |  |  |

| HU-21 · EP03 Solicitudes del cliente |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Cancelar una solicitud antes de que inicie el servicio |  |  |
| Para | Corregir un cambio de planes |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que mi solicitud no ha iniciado el servicio | La cancelo | Su estado cambia a cancelado por el cliente y se notifica al profesional |
| 2 | Que el servicio ya está en progreso | Intento cancelar | La opción no está disponible |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP04 · Búsqueda y postulación

Descubrimiento de trabajos y cotización del profesional.

| HU-22 · EP04 Búsqueda y postulación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Ver los trabajos disponibles filtrados por mi rubro y categoría |  |  |
| Para | Encontrar oportunidades relevantes |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy profesional con un rubro asignado | Abro Servicios Disponibles | Veo solo solicitudes pendientes relacionadas con mi rubro |
| 2 | Que aplico un filtro por categoría | Confirmo el filtro | La lista se actualiza con los resultados correspondientes |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Índices compuestos de HU-79. |  |  |

| HU-23 · EP04 Búsqueda y postulación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Ordenar los trabajos por urgencia y distancia |  |  |
| Para | Priorizar los más convenientes |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que hay solicitudes normales y urgentes | Abro la lista | Las urgentes aparecen primero |
| 2 | Que se conoce mi ubicación y la del trabajo | Reviso la lista | Veo la distancia aproximada a cada solicitud |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-24 · EP04 Búsqueda y postulación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Servicios Disponibles (modal de cotización) |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Enviar una cotización con mano de obra, materiales y detalle |  |  |
| Para | Que el cliente compare propuestas |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que abro una solicitud | Ingreso mano de obra, materiales y detalle | El sistema calcula y muestra el precio total propuesto |
| 2 | Que dejé el costo de mano de obra vacío | Intento enviar | El sistema pide completar el dato |
| 3 | Que envié la cotización | Se confirma el envío | El cliente recibe la propuesta en su solicitud y en el chat |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-25 · EP04 Búsqueda y postulación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Que al postular se descuenten mis créditos de forma atómica y se valide que el trabajo siga disponible |  |  |
| Para | Evitar cobros duplicados o erróneos |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo saldo suficiente | Envío mi postulación | Se descuentan los créditos y se registra el movimiento en la misma operación |
| 2 | Que la solicitud dejó de estar pendiente | Intento postular | La operación se rechaza y no se descuenta ningún crédito |
| 3 | Que ocurre un error durante la operación | Falla la transacción | No se modifica el saldo ni el estado de la solicitud |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Operación realizada en una transacción de Firestore. |  |  |

| HU-26 · EP04 Búsqueda y postulación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 2 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Servicios Disponibles (modal de cotización) |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Conocer el costo en créditos antes de postular (4 normal, 6 urgente) |  |  |
| Para | Decidir con información |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que abro una solicitud normal | Reviso el modal | Se informa un costo de 4 créditos |
| 2 | Que la solicitud es urgente | Reviso el modal | Se informa un costo de 6 créditos |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-27 · EP04 Búsqueda y postulación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 2 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Impedir que un profesional bloqueado o sin saldo postule |  |  |
| Para | Hacer cumplir las reglas de la comunidad |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que mi cuenta está bloqueada por strikes | Intento postular | El sistema lo impide e informa el motivo |
| 2 | Que mi saldo es menor al costo | Intento postular | El sistema indica créditos insuficientes y ofrece comprar |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Usa el estado de reputación definido en business.js. |  |  |

## EP05 · Ejecución y PIN de seguridad

Confirmación en terreno e inicio/cierre del servicio.

| HU-28 · EP05 Ejecución y PIN de seguridad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Recibir un PIN aleatorio de 4 dígitos al aceptar una propuesta |  |  |
| Para | Confirmar en terreno la identidad del profesional |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que acepté una propuesta | Se asigna el trabajo | Se genera un PIN aleatorio de 4 dígitos entre 1000 y 9999 |
| 2 | Que existe un PIN para mi solicitud | Abro Mis Solicitudes | Solo yo, como cliente, veo el PIN en mi pantalla |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | El PIN se genera con generateSecurityPin (business.js), cuya lógica está cubierta por pruebas unitarias. |  |  |

| HU-29 · EP05 Ejecución y PIN de seguridad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Mis Trabajos |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Avisar "voy en camino" |  |  |
| Para | Que el cliente sepa que mi llegada es inminente |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo un trabajo asignado | Presiono "Voy en camino" | El cliente recibe el aviso y el chat registra el mensaje de sistema |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-30 · EP05 Ejecución y PIN de seguridad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Mis Trabajos (modal de PIN) |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Ingresar el PIN del cliente para iniciar el servicio, con intentos limitados y bloqueo |  |  |
| Para | Validar que estoy en el trabajo correcto |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que llegué al lugar del servicio | Ingreso el PIN correcto entregado por el cliente | El trabajo pasa a estado en progreso |
| 2 | Que ingreso un PIN incorrecto | Confirmo | Se descuenta un intento y se informa cuántos quedan |
| 3 | Que agoté los intentos permitidos | Intento ingresar otro PIN | El ingreso se bloquea |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Lógica de validación en validateSecurityPin (business.js). |  |  |

| HU-31 · EP05 Ejecución y PIN de seguridad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Mis Trabajos; Mis Solicitudes |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Finalizar el trabajo y que el cliente tenga 48 horas para confirmarlo |  |  |
| Para | Cerrar el servicio con respaldo |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el trabajo está en progreso | Lo marco como finalizado | Pasa a esperando confirmación del cliente |
| 2 | Que el cliente tiene un trabajo por confirmar | Revisa Mis Solicitudes | Ve el tiempo restante de 48 horas para confirmar |
| 3 | Que el cliente confirma | Presiona Confirmar | El trabajo queda completado y se habilita la calificación |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-32 · EP05 Ejecución y PIN de seguridad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Historial |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Un historial de mis trabajos realizados |  |  |
| Para | Llevar el registro de mi actividad |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que completé trabajos | Abro Historial | Veo la lista con fecha, cliente, monto y estado |
| 2 | Que no tengo trabajos terminados | Abro Historial | Se muestra un mensaje de lista vacía |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-33 · EP05 Ejecución y PIN de seguridad |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S9 | Puntos: 8 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Mis Trabajos (modal de PIN) |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Validar el PIN en el servidor mediante una Cloud Function |  |  |
| Para | Que no pueda leerse ni evadirse desde el cliente |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el profesional ingresa un PIN | Confirma | La verificación se ejecuta en una Cloud Function y el cliente solo recibe el resultado |
| 2 | Que alguien consulta el documento de la solicitud | Lee los datos accesibles | El PIN no está disponible para el profesional |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Mejora de seguridad: hoy el PIN se valida en el cliente. |  |  |

| HU-34 · EP05 Ejecución y PIN de seguridad |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: S9 | Puntos: 1 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Mis Trabajos |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Unificar el límite de intentos de PIN en business.js |  |  |
| Para | Que la interfaz y las pruebas usen la misma regla |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que defino el máximo de intentos | Reviso el código | Existe una sola constante compartida por la interfaz y las pruebas |
| 2 | Que cambio el valor de la constante | Ejecuto las pruebas | La suite valida la nueva regla |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Hoy la pantalla usa 5 intentos y business.js 3 por defecto. |  |  |

## EP06 · Comunicación

Chat en tiempo real y notificaciones.

| HU-35 · EP06 Comunicación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 8 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Chat |  |  |
| Como | Cliente o profesional |  |  |
| Quiero | Conversar en tiempo real dentro de cada solicitud |  |  |
| Para | Coordinar los detalles del servicio |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que existe una solicitud asignada | Cliente y profesional abren el chat | Ambos ven los mensajes en tiempo real |
| 2 | Que no soy parte de la solicitud | Intento abrir su chat | El acceso no está permitido |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-36 · EP06 Comunicación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: S3 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Chat |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Ver cuándo mi contraparte está escribiendo |  |  |
| Para | Saber que mi mensaje está siendo atendido |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que mi contraparte está escribiendo | El sistema detecta actividad | Veo un indicador de escritura |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-37 · EP06 Comunicación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Chat |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Enviar imágenes en el chat, comprimidas automáticamente |  |  |
| Para | Mostrar el problema o el avance |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy en el chat | Adjunto una imagen | Se comprime y se muestra dentro de la conversación |
| 2 | Que la imagen supera el tamaño permitido | Intento enviarla | El sistema la rechaza con un mensaje |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-38 · EP06 Comunicación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Chat; Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Enviar mi propuesta económica como tarjeta dentro del chat |  |  |
| Para | Que el cliente la acepte con un clic |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el profesional envió una cotización | El cliente abre el chat | Ve una tarjeta con el desglose y el botón de aceptar |
| 2 | Que el cliente acepta desde la tarjeta | Presiona Aceptar | La propuesta queda aceptada y el chat lo registra |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-39 · EP06 Comunicación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Notificaciones |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Un centro de notificaciones con marcado de lectura por lotes |  |  |
| Para | No perder avisos importantes |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo avisos sin leer | Abro el centro de notificaciones | Los veo ordenados del más reciente al más antiguo |
| 2 | Que quiero limpiar los avisos | Uso Marcar todas como leídas | Todos cambian de estado en una sola operación |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-40 · EP06 Comunicación |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Notificaciones |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Recibir notificaciones automáticas ante nuevas propuestas, aceptaciones y strikes |  |  |
| Para | Estar al tanto sin revisar manualmente |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que ocurre un evento relevante (nueva propuesta, propuesta aceptada o strike) | El sistema lo registra | El usuario afectado recibe una notificación |
| 2 | Que la notificación es de una solicitud | La abro | Me lleva a la pantalla correspondiente |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP07 · Créditos, billetera y pagos

Modelo de créditos, compra de paquetes y movimientos.

| HU-41 · EP07 Créditos, billetera y pagos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Billetera Pro |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Ver mi billetera con saldo, gastos e ingresos y movimientos filtrables |  |  |
| Para | Controlar mis créditos |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy profesional | Abro mi billetera | Veo mi saldo actual, lo gastado y lo ingresado |
| 2 | Que filtro por entradas o salidas | Aplico el filtro | La lista muestra solo los movimientos que corresponden |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-42 · EP07 Créditos, billetera y pagos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Billetera Pro |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Un historial de transacciones de créditos (uso, compra y bono) |  |  |
| Para | Auditar mis movimientos |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que uso, compro o recibo créditos | Se confirma la operación | Queda registrado un movimiento con tipo, monto y fecha |
| 2 | Que soy otro usuario | Intento leer transacciones ajenas | El sistema lo impide |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Colección transactions con acceso solo para su dueño. |  |  |

| HU-43 · EP07 Créditos, billetera y pagos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S5 | Puntos: 8 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Comprar Créditos |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Comprar paquetes de créditos (10, 30 y 60) con Mercado Pago |  |  |
| Para | Seguir postulando a trabajos |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que estoy en Comprar Créditos | Veo los paquetes | Puedo elegir entre 10, 30 y 60 créditos con su precio |
| 2 | Que seleccioné un paquete | Presiono Comprar | Soy dirigido al checkout de Mercado Pago |
| 3 | Que no he iniciado sesión | Intento comprar | El sistema exige autenticación |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Cloud Functions comprarCreditosMP y mpWebhook. |  |  |

| HU-44 · EP07 Créditos, billetera y pagos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S5 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Comprar Créditos; Billetera Pro |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Acreditar los créditos solo cuando el pago es aprobado mediante un webhook |  |  |
| Para | Evitar inconsistencias |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el pago fue aprobado | Mercado Pago notifica al webhook | Los créditos se acreditan y se registra la transacción |
| 2 | Que el pago no fue aprobado | Se recibe la notificación | No se acreditan créditos |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Cloud Function mpWebhook. |  |  |

| HU-45 · EP07 Créditos, billetera y pagos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S5 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Solicitar (paso Confirmar) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Pagar la prioridad Flash de mi solicitud |  |  |
| Para | Destacarla frente a otras |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que elegí urgencia Flash | Confirmo la solicitud | Se genera el pago y la solicitud queda en espera de pago |
| 2 | Que el pago se aprueba | El sistema lo confirma | La solicitud queda marcada como prioritaria y visible para los profesionales |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Cloud Function crearPago. |  |  |

## EP08 · Reputación y strikes

Calificación mutua, reportes y suspensión automática.

| HU-46 · EP08 Reputación y strikes |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes (modal de calificación) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Calificar al profesional con estrellas y etiquetas al finalizar |  |  |
| Para | Dejar mi opinión |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el trabajo está completado | Califico de 1 a 5 estrellas y selecciono etiquetas | La calificación se guarda y actualiza las estadísticas del profesional |
| 2 | Que ya califiqué ese trabajo | Intento calificar nuevamente | El sistema no lo permite |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-47 · EP08 Reputación y strikes |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: S4 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil público del profesional |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Que el promedio de calificaciones se muestre desde 3 reseñas |  |  |
| Para | Que sea representativo |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el profesional tiene 3 o más reseñas | Abro su perfil | Se muestra el promedio con una cifra decimal |
| 2 | Que tiene menos de 3 reseñas | Abro su perfil | No se muestra promedio |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-48 · EP08 Reputación y strikes |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 8 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes (modal de reporte) |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Reportar conductas indebidas indicando el motivo |  |  |
| Para | Proteger a la comunidad |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que quiero reportar al profesional | Elijo un motivo y envío | Se crea un reporte con su peso y queda registrado |
| 2 | Que no seleccioné un motivo | Intento enviar | El sistema pide elegir uno |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Genera documentos en la colección reports. |  |  |

| HU-49 · EP08 Reputación y strikes |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Mis Trabajos (modal de reporte) |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Reportar a un cliente por conductas indebidas |  |  |
| Para | Resguardar mi seguridad |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que quiero reportar a un cliente | Elijo un motivo y envío | Se crea el reporte y se aplica la regla de strikes correspondiente |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-50 · EP08 Reputación y strikes |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes; Mis Trabajos |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Ponderar los reportes (graves inmediatos, leves solo en reincidencia) |  |  |
| Para | Sancionar de forma proporcional |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que se reporta una conducta grave (acoso o suplantación) | Se registra el reporte | Se aplica el strike de inmediato |
| 2 | Que se reporta una conducta leve | Es la primera vez | Queda registrada sin sumar strike |
| 3 | Que se reporta una conducta leve | Existe un reporte previo del mismo motivo | Se considera reincidencia y se suma strike |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Pesos: graves = 3, leves = 1 o 2. |  |  |

| HU-51 · EP08 Reputación y strikes |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Mis Solicitudes; Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Bloquear automáticamente la cuenta al alcanzar 3 strikes |  |  |
| Para | Hacer cumplir las normas |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un usuario acumula 3 strikes | Se aplica el tercero | Su cuenta queda bloqueada |
| 2 | Que mi cuenta está bloqueada | Intento postular o crear solicitudes | El sistema lo impide y muestra el motivo |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | STRIKE_LIMIT = 3 en business.js. |  |  |

## EP09 · Verificación de identidad

Validación del RUT del profesional mediante IA.

| HU-52 · EP09 Verificación de identidad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S5 | Puntos: 8 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Perfil profesional |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Verificar mi identidad fotografiando mi documento |  |  |
| Para | Obtener la insignia de identidad verificada |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy profesional sin identidad verificada | Fotografío mi documento y lo envío | El sistema extrae el texto mediante OCR |
| 2 | Que el RUT detectado coincide | Finaliza el análisis | Mi cuenta queda marcada como identidad verificada |
| 3 | Que la imagen es ilegible | Finaliza el análisis | El sistema informa el error y permite reintentar |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Cloud Function validateIdentityIA con Google Cloud Vision. |  |  |

| HU-53 · EP09 Verificación de identidad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S5 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Perfil profesional |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Comprobar que el RUT del documento coincida con el de la cuenta autenticada |  |  |
| Para | Evitar suplantaciones |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que envío un documento | El RUT no corresponde al de mi cuenta | La verificación es rechazada |
| 2 | Que envío un documento propio | El RUT coincide | La verificación es aceptada |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Valida contra el usuario autenticado en la Cloud Function. |  |  |

| HU-54 · EP09 Verificación de identidad |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S5 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil público; Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Ver la insignia de identidad verificada en el perfil del profesional |  |  |
| Para | Contratar con más confianza |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un profesional está verificado | Un cliente ve su perfil | Aparece la insignia de identidad verificada |
| 2 | Que no está verificado | Un cliente ve su perfil | Aparece el nivel de registro básico |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP10 · Verificación municipal

Pasaporte de Confianza Vecinal con la OMIL.

| HU-55 · EP10 Verificación municipal |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Base de datos (users) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Un modelo de datos para la verificación municipal (estado, comuna y sub-sellos) |  |  |
| Para | Soportar el Pasaporte de Confianza Vecinal |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que defino el modelo de verificación | Reviso el documento del usuario | Existe el campo municipalVerification con estado, comuna y sub-sellos |
| 2 | Que no hay sello municipal | Se calcula el nivel | Corresponde a básico o identidad según el caso |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Función getVerificationLevel de business.js. |  |  |

| HU-56 · EP10 Verificación municipal |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil público; Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Ver el nivel de verificación del profesional (básico, identidad o municipal) |  |  |
| Para | Dimensionar su confiabilidad |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un profesional tiene identidad verificada y sello municipal activo | Se calcula el nivel | Se muestra "Verificado por tu Municipalidad" |
| 2 | Que tiene solo identidad verificada | Se calcula el nivel | Se muestra "Identidad verificada" |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-57 · EP10 Verificación municipal |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Perfil público del profesional |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Ver sub-sellos de inscripción OMIL/BNE, título profesional y situación migratoria |  |  |
| Para | Conocer datos verificados sin exponer el RUT |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el sello municipal incluye datos confirmados | Un cliente abre el perfil | Ve cada sub-sello (OMIL/BNE, título, situación migratoria) sin exponer el RUT |
| 2 | Que un sub-sello no fue confirmado | Un cliente abre el perfil | Ese sub-sello no se muestra |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-58 · EP10 Verificación municipal |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Admin (Profesionales; modal de consulta municipal) |  |  |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Consultar a un profesional por RUT y otorgar o revocar el sello indicando la comuna que certifica |  |  |
| Para | Operar la verificación institucional |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy administrador | Consulto a un profesional por RUT | Veo sus datos de verificación |
| 2 | Que verifiqué los datos | Otorgo el sello indicando la comuna que certifica | El sello queda activo y visible en su perfil |
| 3 | Que detecto un problema | Revoco el sello | El sello deja de mostrarse |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Acceso solo para rol administrador. |  |  |

| HU-59 · EP10 Verificación municipal |  |  | En curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Documentación |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Redactar el modelo de convenio con la OMIL |  |  |
| Para | Sustentar el mecanismo institucional |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que se define el convenio | Se redacta el documento | Incluye partes, alcance, procedimiento, responsabilidades y protección de datos |
| 2 | Que el equipo lo revisa | Se aprueba | Queda disponible como anexo del informe |

| ☑ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Entregable de la Fase 1 (Pasaporte de Confianza Vecinal). |  |  |

| HU-60 · EP10 Verificación municipal |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: Post-APT | Puntos: 13 | Responsable: Equipo |
| Pantalla(s) | Fuera del sistema (gestión institucional) |  |  |
| Como | Organización |  |  |
| Quiero | Formalizar un convenio real con una municipalidad |  |  |
| Para | Convertir la verificación en una integración operativa |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que existe interés de una municipalidad | Se firma un convenio de colaboración | La validación OMIL pasa a operar con la institución |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Hito posterior al período académico. |  |  |

## EP11 · Analítica del profesional

Panel de rendimiento, metas y exportación.

| HU-61 · EP11 Analítica del profesional |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S5 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Análisis de rendimiento |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Ver mis ingresos acumulados y su evolución mensual |  |  |
| Para | Entender mi desempeño |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo trabajos completados | Abro Análisis | Veo ingresos acumulados y su evolución mensual en un gráfico de área |
| 2 | Que no tengo datos | Abro Análisis | Se muestra un estado vacío informativo |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-62 · EP11 Analítica del profesional |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S5 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Análisis de rendimiento |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Ver la distribución de mis trabajos por tipo |  |  |
| Para | Saber qué servicios rinden más |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que realicé distintos tipos de trabajo | Abro Análisis | Veo un gráfico circular con la distribución por tipo |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-63 · EP11 Analítica del profesional |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: S5 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Análisis de rendimiento |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Comparar mis resultados mes a mes |  |  |
| Para | Detectar tendencias |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo datos de varios meses | Abro Análisis | Veo un gráfico de barras comparando cada mes |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-64 · EP11 Analítica del profesional |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S5 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Análisis de rendimiento |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Definir metas de ingresos anuales y mensuales con barra de progreso |  |  |
| Para | Planificar mi crecimiento |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que defino una meta anual y mensual | Guardo | La meta queda almacenada para el año en curso |
| 2 | Que tengo una meta definida | Avanzan mis ingresos | La barra de progreso se actualiza |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Se guarda en la colección metas (id uid_año). |  |  |

| HU-65 · EP11 Analítica del profesional |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: S5 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Análisis de rendimiento |  |  |
| Como | Profesional |  |  |
| Quiero | Exportar mis métricas en CSV |  |  |
| Para | Analizarlas en otras herramientas |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo métricas | Presiono Exportar | Se descarga un archivo CSV con los datos del período |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP12 · Administración

Moderación de usuarios y solicitudes.

| HU-66 · EP12 Administración |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S2 | Puntos: 2 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Admin |  |  |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Acceder a un panel restringido por rol |  |  |
| Para | Gestionar la plataforma de forma segura |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy administrador | Abro la ruta de Admin | Accedo al panel con sus tres pestañas |
| 2 | Que soy cliente o profesional | Intento abrir Admin | Soy redirigido y no veo contenido |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | RequireRole exige rol admin. |  |  |

| HU-67 · EP12 Administración |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S2 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Admin (Profesionales) |  |  |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Listar, suspender y reactivar profesionales |  |  |
| Para | Controlar la calidad del servicio |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que reviso la lista de profesionales | Selecciono suspender | Su cuenta queda bloqueada |
| 2 | Que un profesional está suspendido | Presiono reactivar | Puede volver a operar |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-68 · EP12 Administración |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Admin (Clientes) |  |  |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Gestionar clientes y reiniciar strikes |  |  |
| Para | Resolver casos revisados |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que reviso la lista de clientes | Selecciono reiniciar strikes | Su contador vuelve a cero |
| 2 | Que gestiono un cliente | Lo suspendo o lo reactivo | El cambio se refleja en su cuenta |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-69 · EP12 Administración |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S4 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Admin (Profesionales) |  |  |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Banear definitivamente a un usuario por RUT |  |  |
| Para | Sancionar infracciones graves |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un usuario cometió una infracción grave | Lo baneo por RUT | El RUT queda registrado en la lista de baneados |
| 2 | Que el baneo es registrado | Consulto la lista | Veo el RUT, el motivo y la fecha |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Colección bannedRuts. |  |  |

| HU-70 · EP12 Administración |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Admin (Solicitudes) |  |  |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Moderar y eliminar solicitudes |  |  |
| Para | Retirar contenido inapropiado |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que reviso las solicitudes | Selecciono una inapropiada y la elimino | Deja de estar disponible para los profesionales |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP13 · Soporte y contenido

Ayuda, contacto y páginas informativas.

| HU-71 · EP13 Soporte y contenido |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S6 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Centro de Ayuda |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Un Centro de Ayuda con preguntas frecuentes filtradas por rol y categoría |  |  |
| Para | Resolver dudas por mi cuenta |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que busco ayuda | Abro el Centro de Ayuda | Veo preguntas frecuentes filtradas según mi rol |
| 2 | Que selecciono una categoría | Aplico el filtro | Solo se muestran las preguntas de esa categoría |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-72 · EP13 Soporte y contenido |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S6 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Contacto; Centro de Ayuda |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Enviar consultas desde un formulario de contacto que genere un ticket |  |  |
| Para | Recibir ayuda del equipo |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que completo el formulario con asunto y mensaje | Lo envío | Se crea un ticket asociado a mi cuenta |
| 2 | Que dejo el mensaje vacío | Intento enviar | El sistema solicita completarlo |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Crea documentos en la colección tickets. |  |  |

| HU-73 · EP13 Soporte y contenido |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Home |  |  |
| Como | Visitante |  |  |
| Quiero | Un Home que explique la propuesta de valor y muestre las categorías |  |  |
| Para | Entender el servicio antes de registrarme |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy un visitante | Abro la página de inicio | Veo la propuesta de valor, las capas de confianza y las categorías de servicio |
| 2 | Que selecciono una categoría | Hago clic | Soy dirigido al registro o a la búsqueda correspondiente |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-74 · EP13 Soporte y contenido |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Baja | Sprint: S6 | Puntos: 2 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Términos, Privacidad y Sobre nosotros |  |  |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Acceder a Términos, Privacidad y Sobre nosotros |  |  |
| Para | Conocer las condiciones del servicio |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que quiero conocer las condiciones del servicio | Accedo desde el pie de página | Puedo leer cada documento sin iniciar sesión |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP14 · Catálogo de rubros

Catálogo único de servicios de múltiples rubros.

| HU-75 · EP14 Catálogo de rubros |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S2 | Puntos: 5 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Catálogo (categories.js); Registro; Solicitar |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Un catálogo único de 38 rubros en 11 categorías usado por registro, búsqueda y solicitudes |  |  |
| Para | Que ningún servicio quede sin oferta ni demanda |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que existe un catálogo único | Un cliente solicita un servicio | El rubro elegido existe también en el registro del profesional |
| 2 | Que agrego un rubro al catálogo | Reviso las pantallas | Aparece automáticamente en registro, búsqueda y solicitudes |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-76 · EP14 Catálogo de rubros |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S2 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Home; Solicitar; Servicios Disponibles |  |  |
| Como | Cliente |  |  |
| Quiero | Buscar y filtrar servicios por categoría y rubro |  |  |
| Para | Encontrar rápido lo que necesito |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que busco un servicio | Filtro por categoría | Veo solo los rubros de esa categoría |
| 2 | Que elijo un rubro | Continúo | Se mantiene el filtro en el resto del flujo |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP15 · Seguridad y datos

Reglas, índices, credenciales y endurecimiento.

| HU-77 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S1 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Cloud Functions; configuración |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Sacar el token de Mercado Pago del código fuente y usar variables de entorno |  |  |
| Para | No exponer credenciales |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que reviso el código fuente | Busco credenciales de Mercado Pago | No hay tokens en el repositorio |
| 2 | Que despliego las funciones | Se leen las credenciales | Provienen de variables de entorno y nunca llegan al navegador |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-78 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Reglas de Firestore (firestore.rules) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Reglas de Firestore con denegación por defecto y reglas por colección |  |  |
| Para | Proteger los datos |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que una colección no tiene regla | Un cliente intenta acceder | El acceso es denegado por defecto |
| 2 | Que la colección tiene regla | Un usuario autorizado accede | La operación es permitida |
| 3 | Que no estoy autenticado | Intento leer datos privados | El acceso es denegado |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-79 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S1 | Puntos: 3 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Índices de Firestore (firestore.indexes.json) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Índices compuestos para cada consulta con múltiples filtros |  |  |
| Para | Evitar errores en producción |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que una pantalla filtra por varios campos | Se ejecuta la consulta | Existe un índice compuesto que la respalda |
| 2 | Que despliego los índices | Reviso la consola | Todos aparecen en estado habilitado |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-80 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S9 | Puntos: 8 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Reglas de Firestore (users) |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Proteger en las reglas los campos de confianza (rol, créditos, verificación, strikes y bloqueo) |  |  |
| Para | Que solo cambien desde administración o Cloud Functions |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy usuario autenticado | Intento modificar mi rol, créditos, verificación o strikes | La regla rechaza el cambio |
| 2 | Que soy administrador o una Cloud Function | Modifico esos campos | La operación es permitida |
| 3 | Que edito mis datos de perfil | Guardo | La operación es permitida |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Mejora de seguridad prioritaria. |  |  |

| HU-81 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S9 | Puntos: 8 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Reglas de Firestore (users, requests, chats) |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Restringir la lectura de usuarios, solicitudes y chats a los participantes |  |  |
| Para | Proteger datos personales como el RUT y el PIN |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que no soy parte de una solicitud | Intento leerla o leer su chat | El acceso es denegado |
| 2 | Que no estoy autenticado | Intento listar usuarios | El acceso es denegado |
| 3 | Que soy participante de la solicitud | La leo | El acceso es permitido |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Mejora de seguridad prioritaria. |  |  |

| HU-82 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S9 | Puntos: 2 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Reglas de Firestore (metas y pagos) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Reglas explícitas para las colecciones metas y pagos |  |  |
| Para | Que la analítica y el checkout funcionen bajo la política de seguridad |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que soy un profesional | Guardo mi meta anual | La operación es permitida solo sobre mi propio documento |
| 2 | Que soy otro usuario | Intento leer o modificar esa meta | El acceso es denegado |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-83 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: Por planificar | Puntos: 8 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Base de datos (users) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Separar los datos públicos y sensibles del profesional en subcolecciones |  |  |
| Para | Exponer solo lo necesario |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un cliente abre el perfil público | Se cargan los datos | Solo se leen los campos públicos del profesional |
| 2 | Que se piden datos sensibles (RUT, teléfono) | Un tercero los consulta | El acceso es denegado |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-84 · EP15 Seguridad y datos |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: Por planificar | Puntos: 13 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Cloud Functions; Base de datos |  |  |
| Como | Plataforma |  |  |
| Quiero | Mover el descuento de créditos y la aplicación de strikes a Cloud Functions |  |  |
| Para | Impedir su manipulación desde el cliente |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que un profesional postula | Se procesa la operación | El descuento de créditos se realiza en el servidor |
| 2 | Que se aplica un strike | Se procesa el reporte | El servidor actualiza la reputación del usuario |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP16 · Calidad y despliegue

Pruebas, build, contenedores y despliegue.

| HU-85 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Módulo src/lib/business.js |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Extraer las reglas críticas a un módulo puro (business.js) |  |  |
| Para | Probarlas de forma aislada y evitar duplicación |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que las reglas críticas existen en un módulo puro | Reviso su código | No depende de React ni de Firebase |
| 2 | Que cambio una regla (por ejemplo STRIKE_LIMIT) | La modifico en un solo lugar | El cambio aplica en toda la aplicación |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-86 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S4 | Puntos: 5 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Pruebas (src/lib/__tests__) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Una suite de pruebas unitarias con Vitest sobre la lógica de negocio |  |  |
| Para | Detectar regresiones |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que existe la suite de pruebas | Ejecuto npm run test | Se ejecutan las 25 pruebas |
| 2 | Que cambio una regla incorrectamente | Ejecuto las pruebas | Alguna prueba falla y señala el problema |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-87 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S6 | Puntos: 3 | Responsable: Maximiliano |
| Pantalla(s) | Configuración de Vite |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Optimizar el build con carga diferida por ruta y separación de librerías |  |  |
| Para | Mejorar el tiempo de carga |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que ejecuto el build de producción | Finaliza | Se generan chunks separados para Firebase, gráficos, mapas y cada página |
| 2 | Que un usuario abre una ruta | Se carga | Solo se descarga el código de esa página |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-88 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S6 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Docker (Dockerfile, docker-compose.yml) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Contenerizar el sistema con Docker y emuladores de Firebase |  |  |
| Para | Reproducir el entorno fácilmente |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que tengo Docker instalado | Ejecuto docker compose up --build | La aplicación queda disponible en el puerto 8080 |
| 2 | Que levanto los emuladores | Abro el puerto 4000 | Accedo a la interfaz de los emuladores de Firebase |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Descrito en docs/DOCKER.md. |  |  |

| HU-89 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | En curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S7 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Firebase Hosting y Cloud Functions |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Desplegar el frontend en Firebase Hosting y las Cloud Functions |  |  |
| Para | Publicar el sistema |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que ejecuto el build | Despliego con la CLI de Firebase | La aplicación queda publicada en la URL de Hosting |
| 2 | Que despliego las funciones | Finaliza el proceso | Aparecen activas en la consola de Firebase |

| ☑ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-90 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | En curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S7 | Puntos: 5 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Aplicación desplegada (flujo completo) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Ejecutar pruebas de extremo a extremo del flujo cliente-profesional en el entorno desplegado |  |  |
| Para | Certificar el producto |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que existen un cliente y un profesional de prueba | Ejecuto el flujo solicitar, postular, aceptar, PIN, finalizar y calificar | Cada paso funciona y deja el estado esperado |
| 2 | Que se detecta un defecto | Lo registro | Queda documentado en el plan de pruebas |

| ☑ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-91 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S9 | Puntos: 5 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Código fuente |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Corregir los errores reportados por el linter |  |  |
| Para | Mantener un código consistente |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que ejecuto el linter | Finaliza el análisis | No se reportan errores |
| 2 | Que se agrega código nuevo | Se revisa | Cumple las reglas de estilo del proyecto |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-92 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S9 | Puntos: 8 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Reglas de seguridad |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Pruebas de las reglas de seguridad con los emuladores de Firebase |  |  |
| Para | Garantizar los permisos por rol |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que defino casos de prueba por rol | Ejecuto las pruebas contra las reglas | Los accesos permitidos y denegados coinciden con lo esperado |
| 2 | Que modifico una regla | Ejecuto las pruebas | Detectan si se abrió un acceso indebido |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | Requiere los emuladores de Firebase. |  |  |

| HU-93 · EP16 Calidad y despliegue |  |  | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: Por planificar | Puntos: 5 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Repositorio (GitHub Actions) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Integración continua que ejecute pruebas y build en cada cambio |  |  |
| Para | Detectar fallos temprano |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que se sube un cambio | Se dispara el flujo de integración continua | Se ejecutan las pruebas y el build |
| 2 | Que alguna prueba falla | Finaliza el flujo | El cambio queda marcado como fallido |

| ☐ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

## EP17 · Documentación y gestión

Auditoría, documentación técnica y gestión Scrum.

| HU-94 · EP17 Documentación y gestión |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S1 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Documentación (ARCHITECTURE.md) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Auditar y documentar la base heredada (credenciales, reglas, panel admin y lógica) |  |  |
| Para | Corregirla antes de seguir construyendo |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que se recibe la base heredada | Se realiza la auditoría | Se documentan credenciales, reglas, panel admin y lógica duplicada |
| 2 | Que se documenta un hallazgo | Se prioriza | Queda su corrección registrada |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-95 · EP17 Documentación y gestión |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S2 | Puntos: 5 | Responsable: Salomón |
| Pantalla(s) | Documentación (docs/) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Documentar arquitectura, modelo de datos y pagos/verificación |  |  |
| Para | Facilitar el mantenimiento |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que existe la documentación técnica | La reviso | Describe arquitectura, modelo de datos y flujos de pago e identidad |
| 2 | Que el sistema cambia | Se actualiza el documento | Refleja el estado real del sistema |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-96 · EP17 Documentación y gestión |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S3 | Puntos: 3 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Documentación (INNOVACION.md) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Un informe de innovación del Pasaporte de Confianza Vecinal |  |  |
| Para | Respaldar el aporte de valor |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que se documenta la innovación | Se redacta el informe | Explica el problema, la solución y el aporte de valor |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-97 · EP17 Documentación y gestión |  |  | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S5 | Puntos: 3 | Responsable: Equipo |
| Pantalla(s) | Informe de avance |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Un informe de avance con resumen en inglés |  |  |
| Para | Cumplir la entrega de la Fase 2 |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que se debe entregar la Fase 2 | Se redacta el informe | Incluye el resumen en inglés |
| 2 | Que el informe está completo | Se revisa | Queda listo para su entrega |

| ☑ Código implementado | ☑ Pruebas ejecutadas | ☑ Documentación actualizada | ☑ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-98 · EP17 Documentación y gestión |  |  | En curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Media | Sprint: S8 | Puntos: 3 | Responsable: Sebastián |
| Pantalla(s) | Manual técnico |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Un manual técnico y de despliegue |  |  |
| Para | Que otra persona pueda instalar y operar el sistema |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que otra persona recibe el manual | Sigue los pasos de instalación | Logra ejecutar el sistema localmente |
| 2 | Que necesita desplegar | Sigue la sección de despliegue | Logra publicar en Firebase |

| ☑ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-99 · EP17 Documentación y gestión |  |  | En curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S8 | Puntos: 5 | Responsable: Equipo |
| Pantalla(s) | Informe final (Evidencias) |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Reunir las evidencias de la aplicación y de la base de datos |  |  |
| Para | Respaldar el informe final |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que se capturan las evidencias | Se completan las plantillas | Cada captura queda asociada a una sección del informe |

| ☑ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |

| HU-100 · EP17 Documentación y gestión |  |  | En curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: Alta | Sprint: S9 | Puntos: 8 | Responsable: Equipo |
| Pantalla(s) | Informe final |  |  |
| Como | Equipo |  |  |
| Quiero | Redactar el informe final y preparar la presentación |  |  |
| Para | Cerrar el proyecto APT |  |  |

| N° | Dado que… | Cuando… | Entonces… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que el proyecto concluye | Se redacta el informe y la presentación | Ambos cubren las 6 secciones solicitadas |
| 2 | Que se entrega | Se revisa | Cumple los criterios de la guía |

| ☑ Código implementado | ☐ Pruebas ejecutadas | ☐ Documentación actualizada | ☐ Validada por el PO |
| --- | --- | --- | --- |
| Notas y dependencias | — |  |  |