# Sprint Backlog — Sprint 1

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 1 | Duración | Semanas 1–2 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Sebastián | Product Owner | Maximiliano |

Objetivo del sprint

Auditar y corregir la base heredada (credenciales e índices) y habilitar el registro y acceso de usuarios.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-01 | Formulario de registro de cliente con validación de RUT y edad | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-02 | HU-01 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-01) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-03 | HU-02 | Formulario de registro de profesional con región, comuna y rubro | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-04 | HU-02 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-02) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-05 | HU-03 | Pantalla de login con redirección por rol y rutas protegidas | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-06 | HU-03 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-03) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-07 | HU-04 | Flujo de recuperación de contraseña por correo | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-08 | HU-04 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-04) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-09 | HU-79 | Migrar el token de Mercado Pago a variables de entorno | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-10 | HU-79 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-79) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-11 | HU-81 | Definir índices compuestos en firestore.indexes.json | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-12 | HU-81 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-81) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-13 | HU-96 | Auditar la base heredada y documentar hallazgos | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |

| Historias comprometidas | 7 | Historias completadas | 7 de 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 94 | Horas reales | 92 |

# Sprint Backlog — Sprint 2

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 2 | Duración | Semanas 3–4 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Sebastián | Product Owner | Maximiliano |

Objetivo del sprint

Construir el flujo de solicitud del cliente, el catálogo único de rubros, los paneles y la administración básica.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-05 | Validación de contraseña e indicador de fortaleza | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-02 | HU-05 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-05) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-03 | HU-08 | Edición de perfil del cliente y carga de foto | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-04 | HU-08 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-08) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-05 | HU-09 | Edición de perfil del profesional (especialidad y contacto) | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-06 | HU-09 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-09) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-07 | HU-12 | Dashboard del cliente con resumen por estado | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-08 | HU-12 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-12) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-09 | HU-13 | Dashboard del profesional con saldo y accesos directos | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-10 | HU-13 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-13) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-11 | HU-14 | Formulario Solicitar de 5 pasos con validación por paso | Maximiliano | 24 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-12 | HU-14 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-14) | Sebastián | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-13 | HU-15 | Carga y compresión de hasta 3 fotos en el navegador | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-14 | HU-15 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-15) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-15 | HU-16 | Autocompletado de direcciones y alternativa manual | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-16 | HU-16 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-16) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-17 | HU-18 | Declaración de veracidad y aceptación de términos | Maximiliano | 3 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-18 | HU-18 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-18) | Sebastián | 1 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-19 | HU-19 | Listado Mis Solicitudes agrupado por estado en tiempo real | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-20 | HU-19 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-19) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-21 | HU-68 | Ruta de Admin protegida por rol | Salomón | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-22 | HU-68 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-68) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-23 | HU-69 | Gestión de profesionales (suspender y reactivar) | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-24 | HU-69 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-69) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-25 | HU-70 | Gestión de clientes y reinicio de strikes | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-26 | HU-70 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-70) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-27 | HU-72 | Moderación y eliminación de solicitudes | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-28 | HU-72 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-72) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-29 | HU-75 | Maquetar el Home con propuesta de valor y categorías | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-30 | HU-75 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-75) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-31 | HU-77 | Unificar el catálogo de 38 rubros en categories.js | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-32 | HU-77 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-77) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-33 | HU-78 | Filtros por categoría y rubro en Home, Solicitar y trabajos | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-34 | HU-78 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-78) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-35 | HU-97 | Documentar arquitectura, modelo de datos y pagos/verificación | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |

| Historias comprometidas | 18 | Historias completadas | 18 de 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 240 | Horas reales | 226 |

# Sprint Backlog — Sprint 3

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 3 | Duración | Semanas 5–6 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Sebastián | Product Owner | Maximiliano |

Objetivo del sprint

Habilitar postulación, cotización, chat, PIN de seguridad y el modelo de verificación municipal.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-06 | Asignar créditos de bienvenida y bono por correo verificado | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-02 | HU-06 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-06) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-03 | HU-10 | Perfil público con calificaciones y sellos | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-04 | HU-10 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-10) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-05 | HU-11 | Vista del perfil y reputación del cliente para el profesional | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-06 | HU-11 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-11) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-07 | HU-20 | Aceptación de propuesta y asignación del trabajo | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-08 | HU-20 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-20) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-09 | HU-21 | Cancelación de solicitud según estado | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-10 | HU-21 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-21) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-11 | HU-22 | Listado de trabajos filtrado por rubro y categoría | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-12 | HU-22 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-22) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-13 | HU-23 | Orden por urgencia y cálculo de distancia | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-14 | HU-23 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-23) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-15 | HU-24 | Modal de cotización con mano de obra, materiales y detalle | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-16 | HU-24 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-24) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-17 | HU-28 | Generar PIN de 4 dígitos y mostrarlo solo al cliente | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-18 | HU-28 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-28) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-19 | HU-29 | Botón "Voy en camino" con mensaje de sistema | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-20 | HU-29 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-29) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-21 | HU-30 | Modal de ingreso de PIN con control de intentos | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-22 | HU-30 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-30) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-23 | HU-31 | Finalización del trabajo y cuenta regresiva de 48 horas | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-24 | HU-31 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-31) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-25 | HU-35 | Chat en tiempo real con Firestore | Maximiliano | 24 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-26 | HU-35 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-35) | Sebastián | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-27 | HU-36 | Indicador de escritura en el chat | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-28 | HU-36 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-36) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-29 | HU-37 | Envío de imágenes con compresión en el chat | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-30 | HU-37 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-37) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-31 | HU-38 | Tarjeta de propuesta económica dentro del chat | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-32 | HU-38 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-38) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-33 | HU-57 | Definir el modelo municipalVerification en users | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-34 | HU-57 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-57) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-35 | HU-58 | Función getVerificationLevel y niveles de verificación | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-36 | HU-58 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-58) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-37 | HU-98 | Redactar el informe de innovación | Sebastián | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |

| Historias comprometidas | 19 | Historias completadas | 19 de 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 273 | Horas reales | 257 |

# Sprint Backlog — Sprint 4

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 4 | Duración | Semanas 7–8 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Sebastián | Product Owner | Maximiliano |

Objetivo del sprint

Implementar créditos, reputación y strikes, notificaciones, reglas de seguridad y lógica de negocio testeable.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-17 | Selector de urgencia Flash en el paso de confirmación | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-02 | HU-17 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-17) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-03 | HU-25 | Transacción atómica de postulación y descuento de créditos | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-04 | HU-25 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-25) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-05 | HU-26 | Mostrar costo en créditos (4 normal, 6 urgente) antes de postular | Salomón | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-06 | HU-26 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-26) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-07 | HU-27 | Bloqueo de postulación por cuenta suspendida o saldo insuficiente | Salomón | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-08 | HU-27 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-27) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-09 | HU-32 | Pantalla Historial con trabajos realizados | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-10 | HU-32 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-32) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-11 | HU-39 | Centro de notificaciones con marcado de lectura por lotes | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-12 | HU-39 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-39) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-13 | HU-40 | Generar notificaciones por eventos de propuesta y strike | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-14 | HU-40 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-40) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-15 | HU-41 | Pantalla Billetera con saldo, resumen y filtros | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-16 | HU-41 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-41) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-17 | HU-42 | Registro de transacciones (uso, compra y bono) | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-18 | HU-42 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-42) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-19 | HU-48 | Modal de calificación con estrellas y etiquetas | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-20 | HU-48 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-48) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-21 | HU-49 | Cálculo y visualización del promedio desde 3 reseñas | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-22 | HU-49 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-49) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-23 | HU-50 | Modal de reporte del cliente con motivos y pesos | Salomón | 24 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-24 | HU-50 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-50) | Sebastián | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-25 | HU-51 | Modal de reporte del profesional | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-26 | HU-51 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-51) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-27 | HU-52 | Regla de ponderación y reincidencia de reportes | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-28 | HU-52 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-52) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-29 | HU-53 | Bloqueo automático al llegar a STRIKE_LIMIT | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-30 | HU-53 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-53) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-31 | HU-59 | Sub-sellos OMIL/BNE, título y situación migratoria en el perfil | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-32 | HU-59 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-59) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-33 | HU-60 | Modal de consulta municipal y otorgamiento de sello en Admin | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-34 | HU-60 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-60) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-35 | HU-61 | Redactar el documento del modelo de convenio con la OMIL | Sebastián | 15 | En curso | En desarrollo |
| T-36 | HU-61 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-61) | Sebastián | 4 | En curso | En desarrollo |
| T-37 | HU-71 | Baneo por RUT desde Admin | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-38 | HU-71 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-71) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-39 | HU-80 | Reglas de Firestore con denegación por defecto y por colección | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-40 | HU-80 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-80) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-41 | HU-87 | Extraer reglas críticas a src/lib/business.js | Sebastián | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-42 | HU-87 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-87) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-43 | HU-88 | Escribir 25 pruebas unitarias con Vitest | Sebastián | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-44 | HU-88 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-88) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |

| Historias comprometidas | 22 | Historias completadas | 21 de 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 348 | Horas reales | 341 |

# Sprint Backlog — Sprint 5

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 5 | Duración | Semanas 9–10 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Salomón | Product Owner | Sebastián |

Objetivo del sprint

Integrar pagos y verificación de identidad por IA, y construir el panel de analítica del profesional.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-43 | Pantalla Comprar Créditos y Cloud Function comprarCreditosMP | Salomón | 24 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-02 | HU-43 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-43) | Sebastián | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-03 | HU-44 | Webhook mpWebhook que acredita créditos al aprobar el pago | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-04 | HU-44 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-44) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-05 | HU-45 | Cloud Function crearPago para la prioridad Flash | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-06 | HU-45 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-45) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-07 | HU-54 | Cloud Function validateIdentityIA con OCR | Salomón | 24 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-08 | HU-54 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-54) | Sebastián | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-09 | HU-55 | Comparar el RUT detectado con el de la cuenta autenticada | Salomón | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-10 | HU-55 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-55) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-11 | HU-56 | Mostrar la insignia de identidad verificada | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-12 | HU-56 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-56) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-13 | HU-63 | Gráfico de ingresos acumulados y evolución mensual | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-14 | HU-63 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-63) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-15 | HU-64 | Gráfico circular por tipo de trabajo | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-16 | HU-64 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-64) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-17 | HU-65 | Gráfico de barras comparativo por mes | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-18 | HU-65 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-65) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-19 | HU-66 | Metas anual y mensual con barra de progreso | Maximiliano | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-20 | HU-66 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-66) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-21 | HU-67 | Exportación de métricas en CSV | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-22 | HU-67 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-67) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-23 | HU-99 | Redactar el informe de avance con resumen en inglés | Equipo | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-24 | HU-46 | Configurar modo de operación de pagos e identidad (real/simulado) | Salomón | 8 | Hecho | Alineación con Product Backlog; evidencia de ejecución por validar |

| Historias comprometidas | 13 | Historias completadas | 13 de 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 199 | Horas reales | 195 |

# Sprint Backlog — Sprint 6

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 6 | Duración | Semanas 11–12 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Maximiliano | Product Owner | Salomón |

Objetivo del sprint

Incorporar soporte al usuario, optimizar el build y contenerizar el sistema.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-73 | Centro de Ayuda con preguntas frecuentes filtradas | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-02 | HU-73 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-73) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-03 | HU-74 | Formulario de contacto que genera tickets | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-04 | HU-74 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-74) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-05 | HU-76 | Páginas de Términos, Privacidad y Sobre nosotros | Maximiliano | 6 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-06 | HU-76 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-76) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-07 | HU-89 | Carga diferida por ruta y separación de chunks en Vite | Maximiliano | 9 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-08 | HU-89 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-89) | Sebastián | 2 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-09 | HU-90 | Dockerfile multietapa y docker-compose con emuladores | Salomón | 15 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |
| T-10 | HU-90 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-90) | Sebastián | 4 | Hecho | Cumple criterios de aceptación |

| Historias comprometidas | 5 | Historias completadas | 5 de 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 57 | Horas reales | 56 |

# Sprint Backlog — Sprint 7

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 7 | Duración | Semanas 13–14 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Sebastián | Product Owner | Maximiliano |

Objetivo del sprint

Desplegar el sistema y validar el flujo completo mediante pruebas de extremo a extremo.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-91 | Desplegar en Firebase Hosting y Cloud Functions | Salomón | 15 | En curso | En desarrollo |
| T-02 | HU-91 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-91) | Sebastián | 4 | En curso | En desarrollo |
| T-03 | HU-92 | Ejecutar el flujo cliente-profesional de extremo a extremo | Sebastián | 15 | En curso | En desarrollo |
| T-04 | HU-92 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-92) | Sebastián | 4 | En curso | En desarrollo |

| Historias comprometidas | 2 | Historias completadas | 0 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 38 | Horas reales | 37 |

# Sprint Backlog — Sprint 8

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 8 | Duración | Semanas 15–16 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Salomón | Product Owner | Sebastián |

Objetivo del sprint

Completar el manual técnico y reunir las evidencias de aplicación y base de datos.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-100 | Redactar el manual técnico y de despliegue | Sebastián | 9 | En curso | En desarrollo |
| T-02 | HU-101 | Reunir y ordenar las evidencias de aplicación y base de datos | Equipo | 15 | En curso | En desarrollo |

| Historias comprometidas | 2 | Historias completadas | 0 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 24 | Horas reales | 23 |

# Sprint Backlog — Sprint 9

Tareas comprometidas por el equipo para el sprint.

| Sprint N° | 9 | Duración | Semanas 17–18 (2 semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Maximiliano | Product Owner | Salomón |

Objetivo del sprint

Cerrar el proyecto con el informe final y la presentación, y abordar el endurecimiento de seguridad pendiente.

| ID tarea | Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-07 | Consultar bannedRuts durante el registro | Salomón | 9 | Pendiente | Por iniciar |
| T-02 | HU-07 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-07) | Sebastián | 2 | Pendiente | Por iniciar |
| T-03 | HU-33 | Validación del PIN mediante Cloud Function | Salomón | 24 | Pendiente | Por iniciar |
| T-04 | HU-33 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-33) | Sebastián | 6 | Pendiente | Por iniciar |
| T-05 | HU-34 | Unificar la constante de intentos de PIN en business.js | Sebastián | 3 | Pendiente | Por iniciar |
| T-06 | HU-34 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-34) | Sebastián | 1 | Pendiente | Por iniciar |
| T-07 | HU-82 | Proteger campos de confianza en las reglas de users | Salomón | 24 | Pendiente | Por iniciar |
| T-08 | HU-82 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-82) | Sebastián | 6 | Pendiente | Por iniciar |
| T-09 | HU-83 | Restringir lectura de users, requests y chats | Salomón | 24 | Pendiente | Por iniciar |
| T-10 | HU-83 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-83) | Sebastián | 6 | Pendiente | Por iniciar |
| T-11 | HU-84 | Reglas explícitas para metas y pagos | Salomón | 6 | Pendiente | Por iniciar |
| T-12 | HU-84 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-84) | Sebastián | 2 | Pendiente | Por iniciar |
| T-13 | HU-93 | Corregir los errores reportados por el linter | Sebastián | 15 | Pendiente | Por iniciar |
| T-14 | HU-93 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-93) | Sebastián | 4 | Pendiente | Por iniciar |
| T-15 | HU-94 | Pruebas de reglas con emuladores de Firebase | Sebastián | 24 | Pendiente | Por iniciar |
| T-16 | HU-94 | Pruebas y validación de criterios de aceptación (HU-94) | Sebastián | 6 | Pendiente | Por iniciar |
| T-17 | HU-102 | Redactar el informe final y preparar la presentación | Equipo | 24 | En curso | En desarrollo |
| T-18 | HU-47 | Validar firma, idempotencia y precios del webhook de pago | Salomón | 16 | Pendiente | Por iniciar |

| Historias comprometidas | 10 | Historias completadas | 0 de 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas estimadas | 202 | Horas reales | 198 |