# Acta de Sprint Review — Sprint 1

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 1 | Fecha | 19-06-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Auditar y corregir la base heredada (credenciales e índices) y habilitar el registro y acceso de usuarios.

¿Se cumplió el objetivo? Sí. Se completaron las 7 historias comprometidas.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Formulario de registro de cliente con validación de RUT y edad | Hecho | — |
| HU-02 | Formulario de registro de profesional con región, comuna y rubro | Hecho | — |
| HU-03 | Pantalla de login con redirección por rol y rutas protegidas | Hecho | — |
| HU-04 | Flujo de recuperación de contraseña por correo | Hecho | — |
| HU-79 | Migrar el token de Mercado Pago a variables de entorno | Hecho | — |
| HU-81 | Definir índices compuestos en firestore.indexes.json | Hecho | — |
| HU-96 | Auditar la base heredada y documentar hallazgos | Hecho | — |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

Maximiliano Navarrete presentó: HU-01 formulario de registro de cliente con validación de RUT y edad; HU-02 formulario de registro de profesional con región, comuna y rubro; HU-03 pantalla de login con redirección por rol y rutas protegidas; HU-04 flujo de recuperación de contraseña por correo.

Salomón Abdo presentó: HU-79 migrar el token de Mercado Pago a variables de entorno; HU-81 definir índices compuestos en firestore.indexes.json; HU-96 auditar la base heredada y documentar hallazgos.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

La auditoría de la base heredada reveló más deuda técnica que la prevista (credenciales en el código, reglas inválidas, panel de administración desconectado y lógica duplicada).

Se valida que el registro, el acceso y la recuperación de contraseña cumplen sus criterios de aceptación.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Se agrega la actividad "Auditoría y corrección de la base heredada" (HU-96) al plan de trabajo.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 2

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 2 | Fecha | 03-07-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Construir el flujo de solicitud del cliente, el catálogo único de rubros, los paneles y la administración básica.

¿Se cumplió el objetivo? Sí. Se completaron las 18 historias comprometidas.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Validación de contraseña e indicador de fortaleza | Hecho | — |
| HU-08 | Edición de perfil del cliente y carga de foto | Hecho | — |
| HU-09 | Edición de perfil del profesional (especialidad y contacto) | Hecho | — |
| HU-12 | Dashboard del cliente con resumen por estado | Hecho | — |
| HU-13 | Dashboard del profesional con saldo y accesos directos | Hecho | — |
| HU-14 | Formulario Solicitar de 5 pasos con validación por paso | Hecho | — |
| HU-15 | Carga y compresión de hasta 3 fotos en el navegador | Hecho | — |
| HU-16 | Autocompletado de direcciones y alternativa manual | Hecho | — |
| HU-18 | Declaración de veracidad y aceptación de términos | Hecho | — |
| HU-19 | Listado Mis Solicitudes agrupado por estado en tiempo real | Hecho | — |
| HU-68 | Ruta de Admin protegida por rol | Hecho | — |
| HU-69 | Gestión de profesionales (suspender y reactivar) | Hecho | — |
| HU-70 | Gestión de clientes y reinicio de strikes | Hecho | — |
| HU-72 | Moderación y eliminación de solicitudes | Hecho | — |
| HU-75 | Maquetar el Home con propuesta de valor y categorías | Hecho | — |
| HU-77 | Unificar el catálogo de 38 rubros en categories.js | Hecho | — |
| HU-78 | Filtros por categoría y rubro en Home, Solicitar y trabajos | Hecho | — |
| HU-97 | Documentar arquitectura, modelo de datos y pagos/verificación | Hecho | — |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

Maximiliano Navarrete presentó: HU-05 validación de contraseña e indicador de fortaleza; HU-08 edición de perfil del cliente y carga de foto; HU-09 edición de perfil del profesional (especialidad y contacto); HU-12 dashboard del cliente con resumen por estado; HU-13 dashboard del profesional con saldo y accesos directos; HU-14 formulario Solicitar de 5 pasos con validación por paso; HU-15 carga y compresión de hasta 3 fotos en el navegador; HU-16 autocompletado de direcciones y alternativa manual; HU-18 declaración de veracidad y aceptación de términos; HU-19 listado Mis Solicitudes agrupado por estado en tiempo real; HU-75 maquetar el Home con propuesta de valor y categorías; HU-77 unificar el catálogo de 38 rubros en categories.js; HU-78 filtros por categoría y rubro en Home, Solicitar y trabajos.

Salomón Abdo presentó: HU-68 ruta de Admin protegida por rol; HU-69 gestión de profesionales (suspender y reactivar); HU-70 gestión de clientes y reinicio de strikes; HU-72 moderación y eliminación de solicitudes; HU-97 documentar arquitectura, modelo de datos y pagos/verificación.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

Se detectó que el catálogo de rubros estaba duplicado y desincronizado: un cliente podía solicitar un servicio que ningún profesional podía registrar.

El flujo de 5 pasos de Solicitar se aprueba; el ingreso manual de dirección cubre la falta de autocompletado.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Se incorpora la unificación del catálogo en un único archivo (HU-77) como historia de prioridad Alta.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 3

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 3 | Fecha | 17-07-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Habilitar postulación, cotización, chat, PIN de seguridad y el modelo de verificación municipal.

¿Se cumplió el objetivo? Sí. Se completaron las 19 historias comprometidas.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Asignar créditos de bienvenida y bono por correo verificado | Hecho | — |
| HU-10 | Perfil público con calificaciones y sellos | Hecho | — |
| HU-11 | Vista del perfil y reputación del cliente para el profesional | Hecho | — |
| HU-20 | Aceptación de propuesta y asignación del trabajo | Hecho | — |
| HU-21 | Cancelación de solicitud según estado | Hecho | — |
| HU-22 | Listado de trabajos filtrado por rubro y categoría | Hecho | — |
| HU-23 | Orden por urgencia y cálculo de distancia | Hecho | — |
| HU-24 | Modal de cotización con mano de obra, materiales y detalle | Hecho | — |
| HU-28 | Generar PIN de 4 dígitos y mostrarlo solo al cliente | Hecho | — |
| HU-29 | Botón "Voy en camino" con mensaje de sistema | Hecho | — |
| HU-30 | Modal de ingreso de PIN con control de intentos | Hecho | — |
| HU-31 | Finalización del trabajo y cuenta regresiva de 48 horas | Hecho | — |
| HU-35 | Chat en tiempo real con Firestore | Hecho | — |
| HU-36 | Indicador de escritura en el chat | Hecho | — |
| HU-37 | Envío de imágenes con compresión en el chat | Hecho | — |
| HU-38 | Tarjeta de propuesta económica dentro del chat | Hecho | — |
| HU-57 | Definir el modelo municipalVerification en users | Hecho | — |
| HU-58 | Función getVerificationLevel y niveles de verificación | Hecho | — |
| HU-98 | Redactar el informe de innovación | Hecho | — |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

Maximiliano Navarrete presentó: HU-10 perfil público con calificaciones y sellos; HU-11 vista del perfil y reputación del cliente para el profesional; HU-20 aceptación de propuesta y asignación del trabajo; HU-21 cancelación de solicitud según estado; HU-22 listado de trabajos filtrado por rubro y categoría; HU-23 orden por urgencia y cálculo de distancia; HU-24 modal de cotización con mano de obra, materiales y detalle; HU-29 botón "Voy en camino" con mensaje de sistema; HU-31 finalización del trabajo y cuenta regresiva de 48 horas; HU-35 chat en tiempo real con Firestore; HU-36 indicador de escritura en el chat; HU-37 envío de imágenes con compresión en el chat; HU-38 tarjeta de propuesta económica dentro del chat; HU-58 función getVerificationLevel y niveles de verificación.

Salomón Abdo presentó: HU-06 asignar créditos de bienvenida y bono por correo verificado; HU-28 generar PIN de 4 dígitos y mostrarlo solo al cliente; HU-30 modal de ingreso de PIN con control de intentos; HU-57 definir el modelo municipalVerification en users.

Sebastián Núñez presentó: HU-98 redactar el informe de innovación.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

Se valida el flujo de postulación, cotización, aceptación y PIN de extremo a extremo entre cliente y profesional.

Se acuerda acotar la capa municipal al modelo de datos y la experiencia de usuario, y dejar el convenio real como hito posterior.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Se registra el convenio real con una municipalidad (HU-60) como historia de largo plazo, fuera del período académico.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 4

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 4 | Fecha | 31-07-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Implementar créditos, reputación y strikes, notificaciones, reglas de seguridad y lógica de negocio testeable.

¿Se cumplió el objetivo? Parcial. Se completaron 21 de 22 historias; las restantes continúan en el sprint siguiente.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | Selector de urgencia Flash en el paso de confirmación | Hecho | — |
| HU-25 | Transacción atómica de postulación y descuento de créditos | Hecho | — |
| HU-26 | Mostrar costo en créditos (4 normal, 6 urgente) antes de postular | Hecho | — |
| HU-27 | Bloqueo de postulación por cuenta suspendida o saldo insuficiente | Hecho | — |
| HU-32 | Pantalla Historial con trabajos realizados | Hecho | — |
| HU-39 | Centro de notificaciones con marcado de lectura por lotes | Hecho | — |
| HU-40 | Generar notificaciones por eventos de propuesta y strike | Hecho | — |
| HU-41 | Pantalla Billetera con saldo, resumen y filtros | Hecho | — |
| HU-42 | Registro de transacciones (uso, compra y bono) | Hecho | — |
| HU-48 | Modal de calificación con estrellas y etiquetas | Hecho | — |
| HU-49 | Cálculo y visualización del promedio desde 3 reseñas | Hecho | — |
| HU-50 | Modal de reporte del cliente con motivos y pesos | Hecho | — |
| HU-51 | Modal de reporte del profesional | Hecho | — |
| HU-52 | Regla de ponderación y reincidencia de reportes | Hecho | — |
| HU-53 | Bloqueo automático al llegar a STRIKE_LIMIT | Hecho | — |
| HU-59 | Sub-sellos OMIL/BNE, título y situación migratoria en el perfil | Hecho | — |
| HU-60 | Modal de consulta municipal y otorgamiento de sello en Admin | Hecho | — |
| HU-61 | Redactar el documento del modelo de convenio con la OMIL | En curso | En desarrollo al cierre; continúa en el sprint siguiente. |
| HU-71 | Baneo por RUT desde Admin | Hecho | — |
| HU-80 | Reglas de Firestore con denegación por defecto y por colección | Hecho | — |
| HU-87 | Extraer reglas críticas a src/lib/business.js | Hecho | — |
| HU-88 | Escribir 25 pruebas unitarias con Vitest | Hecho | — |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

Maximiliano Navarrete presentó: HU-32 pantalla Historial con trabajos realizados; HU-39 centro de notificaciones con marcado de lectura por lotes; HU-41 pantalla Billetera con saldo, resumen y filtros; HU-48 modal de calificación con estrellas y etiquetas; HU-49 cálculo y visualización del promedio desde 3 reseñas; HU-59 sub-sellos OMIL/BNE, título y situación migratoria en el perfil.

Salomón Abdo presentó: HU-17 selector de urgencia Flash en el paso de confirmación; HU-25 transacción atómica de postulación y descuento de créditos; HU-26 mostrar costo en créditos (4 normal, 6 urgente) antes de postular; HU-27 bloqueo de postulación por cuenta suspendida o saldo insuficiente; HU-40 generar notificaciones por eventos de propuesta y strike; HU-42 registro de transacciones (uso, compra y bono); HU-50 modal de reporte del cliente con motivos y pesos; HU-51 modal de reporte del profesional; HU-52 regla de ponderación y reincidencia de reportes; HU-53 bloqueo automático al llegar a STRIKE_LIMIT; HU-60 modal de consulta municipal y otorgamiento de sello en Admin; HU-71 baneo por RUT desde Admin; HU-80 reglas de Firestore con denegación por defecto y por colección.

Sebastián Núñez presentó: HU-87 extraer reglas críticas a src/lib/business.js; HU-88 escribir 25 pruebas unitarias con Vitest.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

La extracción de la lógica a business.js permite probar PIN, strikes, niveles de verificación y créditos de forma aislada.

Se revisa que las reglas de seguridad no bloqueen los flujos principales de la aplicación.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Se agregan las historias de pruebas unitarias (HU-88) y de extracción de la lógica de negocio (HU-87).

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 5

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 5 | Fecha | 14-08-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | Sí |
| Salomón Abdo | Scrum Master | Sí |
| Sebastián Núñez | Product Owner | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Integrar pagos y verificación de identidad por IA, y construir el panel de analítica del profesional.

¿Se cumplió el objetivo? Sí. Se completaron las 12 historias comprometidas.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-43 | Pantalla Comprar Créditos y Cloud Function comprarCreditosMP | Hecho | — |
| HU-44 | Webhook mpWebhook que acredita créditos al aprobar el pago | Hecho | — |
| HU-45 | Cloud Function crearPago para la prioridad Flash | Hecho | — |
| HU-54 | Cloud Function validateIdentityIA con OCR | Hecho | — |
| HU-55 | Comparar el RUT detectado con el de la cuenta autenticada | Hecho | — |
| HU-56 | Mostrar la insignia de identidad verificada | Hecho | — |
| HU-63 | Gráfico de ingresos acumulados y evolución mensual | Hecho | — |
| HU-64 | Gráfico circular por tipo de trabajo | Hecho | — |
| HU-65 | Gráfico de barras comparativo por mes | Hecho | — |
| HU-66 | Metas anual y mensual con barra de progreso | Hecho | — |
| HU-67 | Exportación de métricas en CSV | Hecho | — |
| HU-99 | Redactar el informe de avance con resumen en inglés | Hecho | — |
| HU-46 | Configurar modo de operación de pagos e identidad (real/simulado) | Hecho | Declarado hecho en Product Backlog; validación documental pendiente |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

Maximiliano Navarrete presentó: HU-56 mostrar la insignia de identidad verificada; HU-63 gráfico de ingresos acumulados y evolución mensual; HU-64 gráfico circular por tipo de trabajo; HU-65 gráfico de barras comparativo por mes; HU-66 metas anual y mensual con barra de progreso; HU-67 exportación de métricas en CSV.

Salomón Abdo presentó: HU-43 pantalla Comprar Créditos y Cloud Function comprarCreditosMP; HU-44 webhook mpWebhook que acredita créditos al aprobar el pago; HU-45 cloud Function crearPago para la prioridad Flash; HU-54 cloud Function validateIdentityIA con OCR; HU-55 comparar el RUT detectado con el de la cuenta autenticada.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

Se aprueba la compra de créditos, el pago de prioridad y la verificación de identidad de extremo a extremo.

Se revisa el panel de analítica con sus gráficos, metas y exportación, y se entrega el informe de avance con su resumen en inglés.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Se adopta la rotación de roles Scrum entre los integrantes a partir de este sprint.

| Salomón Abdo — Scrum Master | Sebastián Núñez — Product Owner | Maximiliano Navarrete — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 6

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 6 | Fecha | 28-08-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | Sí |
| Salomón Abdo | Product Owner | Sí |
| Sebastián Núñez | Developer | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Incorporar soporte al usuario, optimizar el build y contenerizar el sistema.

¿Se cumplió el objetivo? Sí. Se completaron las 5 historias comprometidas.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-73 | Centro de Ayuda con preguntas frecuentes filtradas | Hecho | — |
| HU-74 | Formulario de contacto que genera tickets | Hecho | — |
| HU-76 | Páginas de Términos, Privacidad y Sobre nosotros | Hecho | — |
| HU-89 | Carga diferida por ruta y separación de chunks en Vite | Hecho | — |
| HU-90 | Dockerfile multietapa y docker-compose con emuladores | Hecho | — |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

Maximiliano Navarrete presentó: HU-73 centro de Ayuda con preguntas frecuentes filtradas; HU-74 formulario de contacto que genera tickets; HU-76 páginas de Términos, Privacidad y Sobre nosotros; HU-89 carga diferida por ruta y separación de chunks en Vite.

Salomón Abdo presentó: HU-90 dockerfile multietapa y docker-compose con emuladores.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

Se valida la ejecución del sistema con Docker y los emuladores de Firebase, y la reducción del peso de carga inicial gracias a la carga diferida.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Sin cambios al alcance; se actualiza el estado de las historias.

| Maximiliano Navarrete — Scrum Master | Salomón Abdo — Product Owner | Sebastián Núñez — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 7

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 7 | Fecha | 11-09-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Product Owner | Sí |
| Salomón Abdo | Developer | Sí |
| Sebastián Núñez | Scrum Master | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Desplegar el sistema y validar el flujo completo mediante pruebas de extremo a extremo.

¿Se cumplió el objetivo? No. No se completó ninguna de las 2 historias comprometidas; el trabajo continúa.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-91 | Desplegar en Firebase Hosting y Cloud Functions | En curso | En desarrollo al cierre; continúa en el sprint siguiente. |
| HU-92 | Ejecutar el flujo cliente-profesional de extremo a extremo | En curso | En desarrollo al cierre; continúa en el sprint siguiente. |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

No se realizó demostración de funcionalidades completas en este sprint; se mostró el avance de las historias en curso.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

El despliegue y la validación de extremo a extremo continúan en desarrollo; se registran los defectos que surgen en el plan de pruebas.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Sin cambios al alcance; las historias en curso pasan al sprint siguiente.

| Sebastián Núñez — Scrum Master | Maximiliano Navarrete — Product Owner | Salomón Abdo — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 8

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 8 | Fecha | 25-09-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Developer | Sí |
| Salomón Abdo | Scrum Master | Sí |
| Sebastián Núñez | Product Owner | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Completar el manual técnico y reunir las evidencias de aplicación y base de datos.

¿Se cumplió el objetivo? No. No se completó ninguna de las 2 historias comprometidas; el trabajo continúa.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-100 | Redactar el manual técnico y de despliegue | En curso | En desarrollo al cierre; continúa en el sprint siguiente. |
| HU-101 | Reunir y ordenar las evidencias de aplicación y base de datos | En curso | En desarrollo al cierre; continúa en el sprint siguiente. |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

No se realizó demostración de funcionalidades completas en este sprint; se mostró el avance de las historias en curso.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

El manual técnico y las evidencias avanzan según lo planificado y continúan en el cierre.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Sin cambios al alcance; las historias en curso pasan al sprint siguiente.

| Salomón Abdo — Scrum Master | Sebastián Núñez — Product Owner | Maximiliano Navarrete — Developer |
| --- | --- | --- |

# Acta de Sprint Review — Sprint 9

Registro de la revisión al cierre del sprint: qué se entregó y qué retroalimentación hubo.

| Sprint N° | 9 | Fecha | 09-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio – término | 09:00–09:45 | Lugar / medio | Videollamada |

## Asistentes y roles del sprint

| Nombre | Rol Scrum del sprint | Asistió (Sí / No) |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Navarrete | Scrum Master | Sí |
| Salomón Abdo | Product Owner | Sí |
| Sebastián Núñez | Developer | Sí |

## Objetivo del sprint y grado de cumplimiento

Objetivo: Cerrar el proyecto con el informe final y la presentación, y abordar el endurecimiento de seguridad pendiente.

¿Se cumplió el objetivo? No. No se completó ninguna de las 9 historias comprometidas; el trabajo continúa.

## Resultado de las historias comprometidas

| ID | Historia | Estado | Motivo si no se completó |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Consultar bannedRuts durante el registro | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-33 | Validación del PIN mediante Cloud Function | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-34 | Unificar la constante de intentos de PIN en business.js | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-82 | Proteger campos de confianza en las reglas de users | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-83 | Restringir lectura de users, requests y chats | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-84 | Reglas explícitas para metas y pagos | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-93 | Corregir los errores reportados por el linter | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-94 | Pruebas de reglas con emuladores de Firebase | Pendiente | Priorizada por debajo de las entregas finales; queda en la hoja de ruta. |
| HU-102 | Redactar el informe final y preparar la presentación | En curso | En desarrollo al cierre; continúa en el sprint siguiente. |
| HU-47 | Validar firma, idempotencia y precios del webhook de pago | Pendiente | Sin cierre acreditado al corte del 07-10-2026 |

## Demostración realizada

Funcionalidades mostradas y quién las presentó

No se realizó demostración de funcionalidades completas en este sprint; se mostró el avance de las historias en curso.

## Retroalimentación recibida

Comentarios del Product Owner y del equipo

Se prioriza el informe final y la presentación por sobre las mejoras de seguridad de prioridad Media.

Las mejoras de seguridad pendientes quedan documentadas como hoja de ruta para una siguiente iteración.

Comentarios del docente: No se registraron observaciones en el acta.

## Cambios al Product Backlog

Historias nuevas, repriorizadas o descartadas

Las historias pendientes de seguridad y calidad (HU-07, 33, 34, 80, 81, 82, 91 y 92) quedan en el backlog como hoja de ruta.

| Maximiliano Navarrete — Scrum Master | Salomón Abdo — Product Owner | Sebastián Núñez — Developer |
| --- | --- | --- |

Registro de fechas, horario y modalidad de las ceremonias Scrum.