# Plan de pruebas y resultados

Casos de prueba de los flujos críticos y su resultado documentado (competencia C1).

## A. Información general

| Alcance | Lógica de negocio, flujos críticos del cliente y del profesional, build, calidad de código y despliegue. | Tipo(s) de prueba | Unitarias automatizadas; funcionales manuales de extremo a extremo; análisis estático; build. |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramientas | Vitest, ESLint, Vite, Docker, Firebase Console y emuladores. | Entorno de ejecución | Local y entorno desplegado en Firebase. |
| Fecha de ejecución | 09-10-2026 | Responsable (QA) | Sebastián Núñez |

## B. Casos de prueba

Cada caso referencia su captura de respaldo en la sección E (columna Evidencia).

| ID | Módulo | Descripción del caso | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Lógica de negocio | Pruebas unitarias de generateSecurityPin (formato, rango 1000–9999 y variabilidad). | Dependencias instaladas. | Ejecutar npm run test. | 3 pruebas superadas. | 3 de 3 pruebas superadas. | Aprobado | E16 |
| CP-02 | Lógica de negocio | Pruebas unitarias de validateSecurityPin (PIN correcto, espacios, descuento y bloqueo de intentos). | Dependencias instaladas. | Ejecutar npm run test. | 5 pruebas superadas. | 5 de 5 pruebas superadas. | Aprobado | E16 |
| CP-03 | Lógica de negocio | Pruebas unitarias de getReputationStatus y STRIKE_LIMIT (estados ok, advertencia y suspendido). | Dependencias instaladas. | Ejecutar npm run test. | 5 pruebas superadas. | 5 de 5 pruebas superadas. | Aprobado | E16 |
| CP-04 | Lógica de negocio | Pruebas unitarias de getVerificationLevel (básico, identidad y municipal). | Dependencias instaladas. | Ejecutar npm run test. | 5 pruebas superadas. | 5 de 5 pruebas superadas. | Aprobado | E16 |
| CP-05 | Lógica de negocio | Pruebas unitarias de pricePerCredit (cálculo, redondeo y división por cero). | Dependencias instaladas. | Ejecutar npm run test. | 3 pruebas superadas. | 3 de 3 pruebas superadas. | Aprobado | E16 |
| CP-06 | Lógica de negocio | Pruebas unitarias de hasSufficientCredits (saldo exacto, mayor e insuficiente; costo 4 y 6). | Dependencias instaladas. | Ejecutar npm run test. | 4 pruebas superadas. | 4 de 4 pruebas superadas. | Aprobado | E16 |
| CP-07 | Build | Compilación de producción con carga diferida y separación de chunks. | Dependencias instaladas. | Ejecutar npm run build. | El build finaliza sin errores y genera chunks separados. | Build exitoso con chunks separados; advertencia por el tamaño del chunk de Firebase (aprox. 567 kB). | Aprobado | E17 |
| CP-08 | Calidad de código | Análisis estático del código con el linter. | Dependencias instaladas. | Ejecutar npx eslint . | Sin errores reportados. | 86 problemas reportados (80 errores y 6 advertencias). | Fallido | E24 |
| CP-09 | Registro | Registro de cliente con validación de RUT y mayoría de edad. | Entorno desplegado disponible. | 1) Ingresar un RUT inválido. 2) Corregirlo y completar el formulario. 3) Enviar. | Con RUT inválido se muestra un error; con datos válidos se crea la cuenta y se redirige al panel. | RUT inválido: el formulario muestra el error de validación y no avanza. Con datos válidos se crea la cuenta (rol cliente) y se redirige al panel. | Aprobado | E18.01 |
| CP-10 | Registro | Registro de profesional con región, comuna y rubro del catálogo. | Entorno desplegado disponible. | 1) Completar los pasos del registro. 2) Elegir rubro. 3) Enviar. | Se crea la cuenta con rol profesional y 10 créditos de bienvenida. | Se crea la cuenta con rol profesional, rubro y comuna del catálogo, y saldo inicial de 10 créditos. | Aprobado | E18.02 |
| CP-11 | Acceso | Inicio de sesión y redirección según el rol; rutas protegidas. | Existen un cliente, un profesional y un administrador de prueba. | 1) Ingresar con cada rol. 2) Intentar abrir /admin con un rol sin permisos. | Cada rol llega a su panel; el acceso indebido a Admin es redirigido. | Cada rol accede a su panel; al abrir Admin sin rol administrador la ruta redirige. | Aprobado | E18.03 |
| CP-12 | Solicitudes | Creación de una solicitud en 5 pasos con fotos y ubicación. | Sesión de cliente activa. | 1) Completar los 5 pasos. 2) Confirmar y publicar. | La solicitud se crea en estado pendiente y aparece en Mis Solicitudes. | La solicitud se crea en estado pendiente con sus fotos comprimidas y aparece en Mis Solicitudes. | Aprobado | E18.04 |
| CP-13 | Postulación | Postulación descuenta créditos (4 normal, 6 urgente) y registra el movimiento. | Sesión de profesional con saldo suficiente; solicitud pendiente. | 1) Abrir una solicitud. 2) Enviar cotización. 3) Revisar saldo e historial. | Se descuentan los créditos y queda una transacción de uso. | Se descuentan 4 créditos (6 si es urgente) en una transacción y se registra el movimiento de uso en Billetera. | Aprobado | E18.05 |
| CP-14 | Postulación | Rechazo de postulación sin saldo o con cuenta bloqueada. | Profesional con saldo insuficiente o bloqueado. | 1) Intentar postular. | El sistema impide la postulación e informa el motivo. | La postulación no se realiza: se informa saldo insuficiente o cuenta bloqueada y no se descuentan créditos. | Aprobado | E18.06 |
| CP-15 | PIN de seguridad | Aceptación de propuesta y generación del PIN. | Solicitud con propuesta enviada. | 1) Aceptar la propuesta como cliente. 2) Revisar Mis Solicitudes. | La solicitud pasa a asignado y el cliente ve un PIN de 4 dígitos. | La solicitud pasa a asignada y el cliente ve un PIN de 4 dígitos en Mis Solicitudes. | Aprobado | E18.07 |
| CP-16 | PIN de seguridad | Validación del PIN: correcto, incorrecto y agotamiento de intentos. | Trabajo asignado con PIN. | 1) Ingresar el PIN correcto. 2) Repetir con PIN incorrectos hasta agotar los intentos. | El PIN correcto inicia el trabajo; los incorrectos descuentan intentos y al agotarse se bloquea. | El PIN correcto inicia el trabajo (en progreso); cada PIN incorrecto descuenta un intento y muestra los restantes; al agotarlos se bloquea el ingreso. | Aprobado | E18.08 |
| CP-17 | Cierre del servicio | Finalización, confirmación del cliente y calificación. | Trabajo en progreso. | 1) Finalizar como profesional. 2) Confirmar y calificar como cliente. | El trabajo queda completado y la calificación actualiza las estadísticas del profesional. | El trabajo pasa a esperando confirmación con cuenta regresiva de 48 horas; al confirmar queda completado y la calificación actualiza las estadísticas del profesional. | Aprobado | E18.09 |
| CP-18 | Reputación | Reporte grave aplica strike inmediato y tres strikes bloquean la cuenta. | Cuenta de prueba disponible. | 1) Enviar un reporte grave. 2) Repetir hasta alcanzar 3 strikes. | Se suman strikes y la cuenta queda bloqueada al tercero. | El reporte grave suma un strike de inmediato; al tercer strike la cuenta queda bloqueada y no puede postular. | Aprobado | E18.10 |
| CP-19 | Chat | Mensajería en tiempo real e imágenes. | Solicitud asignada. | 1) Enviar mensajes desde dos sesiones. 2) Adjuntar una imagen. | Los mensajes llegan en tiempo real y la imagen se muestra comprimida. | Los mensajes aparecen en tiempo real en ambas sesiones; la imagen se comprime y se muestra en la conversación. | Aprobado | E18.11 |
| CP-20 | Créditos | Compra de un paquete de créditos y acreditación en la billetera. | Sesión de profesional. | 1) Elegir un paquete. 2) Completar el pago. 3) Revisar la billetera. | Los créditos se acreditan y se registra la transacción de compra. | Los créditos del paquete se acreditan en la billetera y queda una transacción de compra. | Aprobado | E18.12 |
| CP-21 | Identidad | Verificación de identidad con documento legible e imagen inválida. | Profesional sin verificar. | 1) Enviar una foto legible del documento. 2) Repetir con una imagen inválida. | Con el documento legible se otorga la insignia; con la imagen inválida se rechaza y se permite reintentar. | Con el documento legible el perfil muestra la insignia de identidad verificada; la imagen inválida se rechaza con un mensaje y se puede reintentar. | Aprobado | E18.13 |
| CP-22 | Verificación municipal | Otorgamiento del sello municipal desde Admin y visualización en el perfil público. | Sesión de administrador. | 1) Consultar al profesional por RUT. 2) Otorgar el sello. 3) Abrir su perfil público. | El perfil muestra "Verificado por tu Municipalidad" y sus sub-sellos. | Tras otorgar el sello, el perfil público muestra "Verificado por tu Municipalidad" y los sub-sellos confirmados, sin exponer el RUT. | Aprobado | E18.14 |
| CP-23 | Analítica | Gráficos del panel de rendimiento y exportación CSV. | Profesional con trabajos completados. | 1) Abrir Análisis. 2) Revisar los gráficos. 3) Exportar el CSV. | Se muestran los gráficos y se descarga el CSV con las métricas. | Se muestran los gráficos de área, barras y torta con los datos del profesional y se descarga el archivo CSV. | Aprobado | E18.15 |
| CP-24 | Administración | Suspensión, reactivación y reinicio de strikes desde Admin. | Sesión de administrador. | 1) Suspender un profesional. 2) Reactivarlo. 3) Reiniciar strikes de un cliente. | Cada acción se refleja en la cuenta correspondiente. | Suspender bloquea la cuenta; reactivar la habilita; reiniciar strikes deja el contador en cero. | Aprobado | E18.16 |
| CP-25 | Despliegue | Ejecución con Docker y emuladores. | Docker instalado. | 1) Ejecutar docker compose up --build. 2) Abrir localhost:8080 y localhost:4000. | La aplicación y los emuladores quedan disponibles. | La aplicación queda disponible en el puerto 8080 y la interfaz de los emuladores en el 4000. | Aprobado | E18.17 |
| CP-26 | Seguridad | Pruebas de las reglas de Firestore con emuladores por rol. | Emuladores disponibles. | 1) Definir casos por rol. 2) Ejecutarlos contra las reglas. | Los accesos permitidos y denegados coinciden con lo esperado. | Aún no ejecutado: forma parte de la hoja de ruta (HU-92). | No ejecutado | — |

## C. Resumen de resultados

| Total de casos | Aprobados | Fallidos | Pendientes de ejecutar | % de aprobación (ejecutados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 24 | 1 | 1 | 96,0 % (24 de 25) |

## D. Defectos encontrados

| ID | Descripción del defecto | Severidad | Corrección aplicada / prevista | Estado | Caso relacionado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Errores reportados por el linter (80 errores y 6 advertencias). | Baja | Corregir según el reporte (HU-91). | Abierto | CP-08 |
| D-02 | El límite de intentos de PIN difiere entre la pantalla (5) y el valor por defecto de business.js (3). | Baja | Unificar la constante en business.js (HU-34). | Abierto | CP-16 |
| D-03 | Endurecimiento de seguridad pendiente: protección de campos de confianza, lectura restringida a participantes, validación del PIN en servidor, consulta de RUT baneados al registrar y reglas para metas. | Alta | Aplicar la hoja de ruta de seguridad (HU-07, HU-33, HU-80, HU-81 y HU-82). | En hoja de ruta | CP-26 |

## E. Evidencias de las pruebas

Inserta cada captura en su recuadro y elimina el recuadro naranja al terminar. Cada captura respalda el resultado obtenido del caso indicado.

Ejecución de las pruebas unitarias

[INSERTAR EVIDENCIA E17] Build de producción Captura de la terminal con npm run build finalizado ("built in …") y la lista de chunks generados (vendor-firebase, vendor-charts, vendor-maps y un archivo por página).

[INSERTAR EVIDENCIA E24] Análisis estático (lint) Captura de la terminal con la salida de npx eslint . mostrando el total de problemas reportados.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.01] Registro de cliente Capturas del error de RUT inválido y del panel del cliente tras un registro exitoso.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.02] Registro de profesional Capturas del paso de especialidad y del panel del profesional mostrando el saldo inicial de 10 créditos.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.03] Acceso por rol Capturas del panel de cada rol y de la redirección al intentar abrir Admin sin permisos.

Creación de solicitud

[INSERTAR EVIDENCIA E18.05] Postulación y créditos Capturas del modal de cotización con el costo en créditos, el saldo antes y después, y el movimiento en Billetera.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.06] Postulación rechazada Captura del mensaje de saldo insuficiente o de cuenta bloqueada.

Aceptación y PIN

[INSERTAR EVIDENCIA E18.09] Cierre y calificación Capturas del trabajo esperando confirmación, de la confirmación y del modal de calificación.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.10] Reportes y strikes Capturas del modal de reporte, del contador de strikes y del aviso de cuenta bloqueada.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.11] Chat Captura del chat con mensajes de ambos usuarios, una imagen y una tarjeta de propuesta.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.12] Compra de créditos Capturas de Comprar Créditos, de la confirmación del pago y de Billetera con el saldo actualizado.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.14] Sello municipal Capturas del modal de consulta en Admin y del perfil público con el sello.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.15] Analítica Capturas del panel con los gráficos de área, barras y torta, y del CSV abierto.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.16] Administración Capturas de las pestañas Profesionales y Clientes antes y después de cada acción.

[INSERTAR EVIDENCIA E18.17] Ejecución con Docker Capturas de la terminal con docker compose up y del navegador en localhost:8080.